Информация

по приоритетным инвестиционным проектам в сфере промышленности и энергетики Чеченской Республики

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта (Инициатор проекта) | Стоимость проекта, млн.руб. | Привлекаемые средства (источники финансирования проекта) | Планируе- мый срок реализации проекта | Мощность | Рабочие места, чел. | Средне- годовая прибыль, млн. руб. | Среднегодовые отчисления в бюджеты всех уровней, млн. руб. | Наличие бизнес-плана и ПСД | Информация о землеотводе | Информация о текущем состоянии дел по проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в период строительства ориентировочно) | в период эксплуата- ции |  |  |  |  |  |
| Промышленность |
| 1. | Развитие производства автомобилей в Чеченской Республике (ОАО «Чеченавто») | 6180,902 | Привлеченные средства - 100% | 2015-2019 гг. | 50 тыс. шт. автомобилей / 22172,7млн.руб. | 300 | 988 | 5224,0 | 2584,8 | Имеется бизнес-план. Разработана ПСД | Процедура землеотвода не требуется. Проект планируется к реализации на территории ГУП Аргунский завод «Пищемаш» | Проводится работа по определению источника финансирования реализации проекта |
| 2. | Строительство завода по производству автокомпонентов (ОАО «Чеченавто» (инициатор)/ ООО «Завод «Автокомпонент» (исполнитель)) | 2373,74 | Привлеченные средства – 1862,0млн. руб. (78,44%); собственные средства – 511,74млн.руб. (21,56%) | 2015 г. | 250тыс.шт. автокомпонентов/5980,6млн.руб. | 120 | 200 | 1077,0 | 40,0 | Имеется бизнес-план. Потребность в финансировании разработки ПСД – 114,05млн.руб. | Процедура землеотвода не требуется. Проект планируется к реализации на производствен- ных площадях подведомствен-ных Минпромэнерго ЧР предприятий | Проводится работа по определению источника финансирования реализации проекта |
| 3. | Строительство кожевенного завода ООО («Кожевенный завод») | 1234,5 | Привлеченные средства -100% | 2015-2016гг. | 1 152 000 кв.м /2 815,0млн.руб. | 350 | 245 | 811,0 | 250,0 | Имеются бизнес-план и ПСД | Земельный участок площадью 4,14 га (договор аренды земельного участка от 06.12.2011г. №1622, г.Грозный, Чеченская Республика) | Проводится работа по определению источника финансирования реализации проекта |
| 4. | Строительство обувной фабрики (ООО «Обувная фабрика») | 1414,51 | Привлеченные средства -100% | 2015-2017гг. | 2 200 тыс.пар / 6 447млн.руб. | 370 | 2961 | 701,0 | 546,7 | Имеются бизнес-план и ПСД | Земельный участок площадью 2,66 га (договор аренды земельного участка, г.Грозный, Чеченская Республика) | Проводится работа по определению источника финансирования реализации проекта |
| 5. | Организация производства светодиодных осветительных приборов (ООО Инновационная компания «Межрегиональ-ный «Инновационный Технико-внедренческий Центр») | 1700 | Привлеченные средства -100% | 2015-2018 гг. | Светильники – 312 тыс.шт., ЛСТК - 20 тыс.шт / 6633,0 млн.руб. | 124 | 425 | 1860,7 | 129,3 | Имеются бизнес-план и ПСД | Земельный участок площадью 25837 кв.м (распоряжение МИЗО ЧР от 08.11.2011г. № 3214-СА о выделении земельного участка, г.Грозный, Чеченская Республика) | Компанией «IZOSTIL, LTD.» (Турция) в 2013 году в I этап проекта вложено 8,25млн.руб., с учетом планируемого инциатором привлечения средств для реализации проекта. В настоящее время проводится работа по определению источника финансирова- ния реализации проекта |
| 6. | Строительство и эксплуатация основных фондов ГУП "Чеченское лесопромышленное предприятие "Фагус" (ГУП ЧЛП «Фагус») | 3699,9821 | Привлеченные средства – 3689,8112 млн.руб. (98,24% ); - собственные средства – 66,128 млн.руб. (1,76%) | 2015-2018 гг. | Фанерного сырья 10 тыс.куб.м; черновых мебельных заготовок - 30 тыс. куб.м; клееный бруса и мебельного щита - 12 тыс. куб.м; евроокон - 30 тыс. кв.м; паркета и паркетных досок 180,0 тыс.кв.м; мебели корпусной - 600 наборов; мебели решетчатой 600 наборов/всего товарной продукции -2218,0млн.руб. в год | 450 | 976 | 539,8 | 26,68 | Имеется Программа развития лесопромышленного комплекса ЧР. Проект частично обеспечен ПСД. Дополнительная потребность в финансировании разработки ПСД – 20,664 млн.руб. | Процедура землеотвода не требуется. Проект планируется к реализации на территории ГУП ЧЛП «Фагус») | Проводится работа по определению источника финансирования реализации проекта |
| 7. | Строительство цеха по производству гидроэнергетичес- кого оборудования малой мощности на ГУП Завод «Трансмаш» (ГУП Завод «Трансмаш») | 300 | Финансирование проекта из бюджета ЧР в рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие промышленности в Чеченской Республике» государственной программы Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффек- тивности в Чеченской Республике». | 2016-2018гг. | 470 млн.руб. | 80 | 28 | Ориентировочно, 94,0млн.руб | 18,8 | Бизнес-план и ПСД отсутствуют. Потребность в финансировании разработки ПСД – 36,0млн.руб. | Процедура землеотвода не требуется. Проект планируется к реализации на территории ГУП Завод «Трансмаш» | Обозначены источник финансирования и сроки реализации проекта. |
| 8. | Организация производства катанки из алюминия и алюминиевых сплавов, с дальнейшей переработкой в кабельно-проводниковую и другие виды продукции. (ООО «Энергия Плюс») | 1 515,47 (Iэтап – 754,64; II этап – 760,83) | Привлеченные средства - 100% | 2015-2018гг. | 12тыс.км СИПов, 33,6тыс.т катанки/ 3 269,0млн.руб. | 100 | 232 | Ориентировочно, 817,0 млн.руб. | 60,6 | Имеется предварительное ТЭО. ПСД отсутствует. Потребность в финансировании разработки ПСД – 75,8 млн.руб. | Процедура землеотвода не требуется. Проект планируется к реализации на территории ГУП «Оргтехника» | Проводится работа по определению источника финансирования реализации проекта |
| 9. | Организация производства приборов учета на базе ООО "Энергия Плюс" (ООО «Энергия Плюс») | 120 | Финансирование из бюджета ЧР в рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие промышленности в Чеченской Республике» государственной программы Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» | 2015-2016гг. | до 180тыс.шт./ 624,96млн.руб. | 70 | 56 | Ориентировочно, 75,0 млн.руб. | 4,8 | Бизнес-план и ПСД отсутствуют. Потребность в финансировании ПСД – 1,8 млн.руб. | Процедура землеотвода не требуется. Проект планируется к реализации на площадях ГУНПП «Промавтомати- ка» | В 2013 году реализован I этап проекта мощностью до 3000шт. счетчиков в мес., создано 24 рабочих мест. Объем осуществлённых вложений в 2013 году - 8,93млн.руб. Обозначены источник финансирования и сроки реализации проекта |
| 10. | Строительство и запуск завода по выпуску быстромонтируемых опор на композитных стойках в Чеченской Республике (ООО «Новые композитные технологии») | 2 452,253 | Привлеченные средства - 100% | 2015-2016гг. | 13,712 тыс. тонн опор в год | 120 | 486 | 1174,066 | До 150 млн. руб. | Имеется бизнес-план (в настоящее время на актуализации). ПСД отсутствует. Потребность в финансировании разработки ПСД – 78 877,81 млн.руб. (стоимость ПСД включена в общую стоимость проекта) | Процедура землеотвода не требуется. Проект планируется к реализации на площадях ГУП Гудермесский завод Мединструмент | Проводится работа по определению источника финансирования реализации проекта |
| Энергетика |
| 11. | Строительство 1-ой очереди каскада гидроэлектростанций на р.Аргун (Чири-Юртская ГЭС, Дуба-Юртская ГЭС и Промышленный канал) (ОАО «ПИК-Альтэнерго») | 11448,400 | Привлеченные средства - 100% | 2015-2018гг. | 72,6 МВт | 3000 | 150 | Информа- ция не доступна | Ориентировочно 457,0 | Имеется предварительное ТЭО по проекту и проведены проектно-изыскательские работы по объекту «Чири-Юртская ГЭС». Дополнительная потребность в финансировании разработки -470,0 млн.руб. | Процедура землеотвода не проведена | Проводится работа по определению источника финансирования реализации проекта |
| 12. | Строительство Грозненской ТЭС (ОАО «Аргунэнерго») | 24000 | Собственные средства ООО«Газпром энергохолдинг» - 100% | 2015-2019гг. | Установленная электрическая мощность ТЭС – 400 МВт, установленная тепловая мощность – 300 Гкал/ч. | 2000 | 300 | Информа- ция не доступна | Ориентировочно, 960,0 млн.руб. | Имеется предварительное технико-экономическое обоснование проекта. Потребность в финансировании разработки ПСД - 800,0млн.руб. | Процедура землеотвода не проведена | Проводится работа по определению источника финансирования реализации проекта |
| 13. | Комплексное использование энергии геотермальных вод (ОАО «ПИК-Альтэнерго») | 4781,6 | Привлеченные средства -100% | Поэтапное строительство до конца 2020 года. 1-ый этап – 2015-2017 годы | Установленная электрическая мощность – 20 МВт (Строительство ГеоТЭС 1-й этап). | 120 | 50 | Информа- ция не доступна | Ориентировочно, 194,9млн.руб | Имеется предварительный бизнес-план проекта, технико-экономическое обоснование эксплуатации Ханкальского месторождения и Концепция освоения Октябрьского месторождения. Разработана ПСД на строительство ГеоТЭС (1 этап). Дополнительная потребность в финансировании доработки ПСД – 70,0млн.руб. | Процедура землеотвода не проведена | Проводится работа по определению источника финансирования реализации проекта |
| 14. | Строительство малых ГЭС (ОАО «ПИК-Альтэнерго») | 850 | Привлеченные средства -100% | 2015-2017гг. | Общая установленная мощность – 15 МВт | 50 | 50 | Информа- ция не доступна | Ориентировочно, 34,0млн.руб. | Бизнес-план и ПСД отсутствуют. Потребность в финансировании разработки ПСД – 85,0млн.руб. | Процедура землеотвода не проведена | Проводится работа по определению источника финансирования реализации проекта |
| 15. | Строительство нефтеперерабатывающего завода на территории Чеченской Республики (г.Грозный) мощностью 1 млн.тонн нефти в год (ОАО НК «Роснефть») | 17089 | Средства ОАО НК « Роснефть» | Вопрос определения сроков реализации проекта решается ОАО «НК «Роснефть» | Проектная мощность – 1 000тыс.тн нефти в год | Информа- ция не доступна | Ориентировочно, 400 | Информа- ция не доступна | Ориентировочно, 683,56 млн.руб. | Имеется предварительное ТЭО по проекту. Потребность в финансировании разработки ПСД на создание объектов инфраструктуры – 290,0млн.руб. | Процедура землеотвода проведена | Ведутся переговоры с ОАО «НК «Роснефть» по вопросу реализации проекта |
| 16. | Восстановление и реконструкция Аргунской ТЭЦ-4 (ОАО «Аргунэнерго») | 2980 | Привлеченные средства -100% | 2015-2016гг. | Ожидается получение суммарной установленной электрической мощности в 50,0 МВт и тепловой мощности до 104 Гкал | 110 | 134 | 1250,0 | 283, 433 | Имеется ТЭО по проекту. Потребность в финансировании разработки ПСД –208,12 млн.руб. | Процедура землеотвода не требуется. | Проводится работа по определению источника финансирования реализации проекта |
| 17. | Строительство Ветропарка (4 ветроустановки) (ОАО «ПИК-Альтэнерго») | 500 | Привлеченные средства -100% | 2017 год | Ожидаемая мощность – до 3,3 МВт, выработка электроэнергии – до 12,0 млн. кВтч. | 30 | 50 | Информа- ция не доступна | Ориентировочно, 20,0млн.руб. | Бизнес-план и ПСД отсутствуют. Потребность в финансировании разработки ПСД – 55,0млн.руб. | Процедура землеотвода не проведена | Проводится работа по определению источника финансирования реализации проекта |
| 18. | Строительство и реконструкция внутрипоселковых газопроводов в Чеченской Республике (Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики) | 21785,94 | СМР – привлеченные средства в размере 20139,16 млн.руб. или 92,4% от общей стоимости проекта; ПСД – бюджет Чеченской Республики в размере 1646,78 млн.руб. или 7,6% от общей стоимости проекта | 2014-2020 гг. | Предусматри- вается строительство и реконструкция внутрипоселковых газопроводов (реконструкция – 4642,92 км; строительство – 2892,9 км) | 2250 | 134 | Информа- ция не доступна | Информа- ция не доступна | Разработка бизнес-план не требуется В 2013 году проект включен в государственную программу Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» в виде Подпрограммы 7 «Газификация Чеченской Республики». В 2013 году разработана ПСД (на 1 этап СМР). Дополнительная потребность в финансировании разработки -1151,78 млн.руб. | Процедура землеотвода не требуется. | Проводится работа по определению источника финансирования реализации проекта. В 2013 году с ОАО "Газпром" достигнута предварительная договоренность об участии ОАО "Газпром" в программе газификации Чеченской Республики. Оговоренная сумма возможного участия ОАО "Газпром" - 12 225,610 млн.руб. |
| 19. | Утилизация попутного нефтяного газа (ООО «Трансэнергопром») | 1900 | Привлеченные средства -100% | 2015-2017гг. | 300-320 млн. м3 нефтяного (попутного) газа в год | 85 | 130 | Информа- ция не доступна | Ориентировочно, 76,0млн.руб. | Бизнес-план и ПСД отсутствуют. Потребность в финансировании разработки ПСД – 57,0млн.руб. | Процедура землеотвода не проведена | Проводится работа по определению источника финансирования реализации проекта |
| 20. | Строительство 11 детандер-генераторных установок (ДГА) (ОАО «ПИК-Альтэнерго») | 880 | Привлеченные средства -100% | Поэтапное строительство до конца 2020 года | 11,3 МВт | 45 | 55 | Информа- ция не доступна | Ориентировочно, 35,2млн.руб. | Бизнес-план и ПСД отсутствуют. Потребность в финансировании ПИР – 57,0 млн.руб. | Процедура землеотвода не проведена | Проводится работа по определению источника финансирования реализации проекта |
| 21. | Строительство 6 солнечных электростанций (ОАО «ПИК-Альтэнерго») | 2000 | Привлеченные средства -100% | 2015-2017гг. | 10 МВт, выработка электроэнергии – до 16,0 млн. кВтч/год. | 125 | 50 | Информа- ция не доступна | Информа- ция не доступна | Бизнес-план и ПСД отсутствуют. Потребность в финансировании ПИР – 176,0 млн.руб. | Процедура землеотвода не проведена | Проводится работа по определению источника финансирования реализации проекта |