Информация

по мониторингу достижения показателей социально-экономического развития Чеченской Республики, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 596

по состоянию на 01.12.2020г.

Обеспечение вклада Чеченской Республики в достижение показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г.       № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» (далее – Указ), Министерством промышленности и энергетики Чеченской Республики (далее – Минпромэнерго ЧР) осуществляется в ходе реализации инвестиционных проектов в области развития промышленности республики и государственной программы Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» (далее – Госпрограмма).

По подпункту «а» пункта 1 Указа «Создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году».

Согласно Закону Чеченской Республики от 16.12.2019 г. № 61-РЗ «О республиканском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», (в редакции Закона Чеченской Республики от 28.09.2020г. № 52-РЗ) финансирование мероприятий, запланированных ранее для достижения значений показателя, полностью сокращено, в связи с чем создание дополнительных высокопроизводительных рабочих мест в рамках Госпрограммы в 2020 году не планировалось. В настоящее время сокращение объема финансирования госпрограммных мероприятий является одним из важнейших проблемных вопросов в деятельности Минпромэнерго ЧР по реализации Указа.

В настоящее время сокращение объема финансирования госпрограммных мероприятий является одним из важнейших проблемных вопросов в деятельности Минпромэнерго ЧР по реализации Указа.

К предприятиям, выпускающим высокотехнологичную продукцию, относятся АО «Вайн-ЛИА» и ООО «Энергия Плюс».

Производственный комплекс по производству систем сохранения энергии передан АО «Вайн-ЛИА», которое создано при реорганизации                                      АО «Чеченнефтехимпром» в форме выделения в августе 2019 года.

Действующее производство систем сохранения энергии включает в себя сборку литий-ионных аккумуляторных батарей 19ʺ-формата с напряжением 48В различной ёмкости, сборку Батарейных блоков с напряжением 384В и 720В из литий-ионных батарей и крупноузловую сборку источников бесперебойного питания (ИБП), комплектуемых внешними Батарейными блоками из литий-ионных батарей.

Сборка литий-ионных батарей производится на автоматизированной технологической линии производства компании Kokam Co., Ltd. (Республика Корея), которая не имеет аналогов на территории России и стран СНГ.

В 2019 году разработан инвестиционный проект АО «Вайн-ЛИА» по модернизации действующего производства систем сохранения энергии с переходом на выпуск ИБП и систем накопления энергии большой мощности, поэтапная реализация которого продолжается в настоящее время.

В 2021 году будет начата сборка систем накопления энергии (СНЭ) большой мощности (0,5 ÷ 6 МВт) на основе литий-ионных батарей, производимых по технологиям NMC  и  LFP (на основе феррофосфата лития).

Основная часть комплектующих для производства приобретается в компаниях из Республики Корея и Китая, так как в Российской Федерации отсутствует производство литий-ионных аккумуляторов необходимых размеров и соответствующих технологий, а также отсутствует производство электронных блоков управления батареями.

Вследствие эпидемии коронавирусной инфекции в мире, АО «Вайн-ЛИА» столкнулось с серьезными проблемами из-за издержек с поставками комплектующих из Китайской Народной Республики и Южной Кореи, производственная программа АО «Вайн-ЛИА», запланированная на 2020 и последующие годы нарушена.

В 2020 году АО «Вайн-ЛИА» реализовало продукцию на 10 857,00 тыс. руб. (без НДС), ранее собранную в составе АО «Чеченнефтехимпром» и переданную в АО «Вайн-ЛИА».

По состоянию на 01.12.2020 г. объем производства ООО «Энергия Плюс» составил 2365,2 тыс. руб., рабочие места в указанный период не создавались. Работа предприятия направлена на разработку и выпуск высокотехнологичных интеллектуальных счетчиков электрической энергии.

Стоит также отметить работу НАО «ИСТ Казбек» по реализации приоритетного инвестиционного проекта по строительству инновационного строительного технопарка «Казбек». Данный проект реализуется с использованием инновационных технологий и оборудования компании WEHRHAHN (Германия).

По итогам 11 месяцев 2020 года НАО «ИСТ Казбек» произведено продукции на сумму 26185,5 тыс. руб., было создано 42 новых рабочих места.

Одновременно сообщаем, что из-за пандемии COVID-19 запланированный с 1-го июля 2020 года ввод технопарка в эксплуатацию перенесен на 2021 год. Указанные объемы производственной продукции – тестовая продукция заводов по производству извести, сухих строительных смесей и газобетонных блоков.

Проводимая работа в части исполнения подпункта «а» пункта 1 Указа «Создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году».

В целях обеспечения вклада в достижение показателей, содержащихся в Указе, Минпромэнерго ЧР ведется следующая работа.

- Проводится работа по регистрации промышленных предприятий республики в Государственной информационной системе промышленности.

- Во втором квартале 2020 года Минпромэнерго ЧР проводилась работа по вопросу обеспечения закупок продукции АО «Вайн-ЛИА» путем включения её в существующие технологические цепочки предприятий, курируемых Минпромторгом РФ.

- В целях поддержки действующего высокотехнологичного производства ИБП и СНЭ Минпромэнерго ЧР также подготовлены и направлены на согласование в Правительство Чеченской Республики проекты писем по проработке вопроса обеспечения закупок продукции АО «Вайн-ЛИА» путем включения её в существующие программы закупок предприятий Минобороны России и предприятий ГК «Ростех».

- в июле текущего года подготовлен и направлен на согласование в установленном порядке проект письма в адрес Председателя Государственной корпорации «ВЭБ.РФ» И.И. Шувалова по вопросу замены предоставленной государственной гарантии Чеченской Республики на имущество НАО «ИСТ Казбек», передаваемое ВЭБ.РФ в качестве залога.

- В июне текущего года в адрес Минпромторга РФ направлено письмо об оказании возможного содействия в прикреплении производимой продукции ООО «Энергия Плюс» к производственной программе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при реализации программ нового жилищного строительства, модернизации и технического перевооружения действующего жилого фонда.

- Оказывается консультативная помощь промышленным предприятиям о существующих мерах поддержки на региональном и федеральном уровнях.

- В целях финансирования, софинансирования, оказания поддержки в реализации инвестиционных проектов в отраслях промышленности Чеченской Республики, предусматривающих создание новых высокопроизводительных рабочих мест (модернизации действующего производства и/или организации нового производства промышленной, в том числе экспортоориентированной продукции) и необходимостью наличия регионального фонда развития промышленности (далее – РФРП) в республике, Минпромэнерго ЧР прорабатывается вопрос создания РФРП на базе региональных институтов развития.

В рамках различных программ финансирования, РФРП призван как выделять займы под льготные проценты в реализацию инвестиционных проектов, так и участвовать в реализации федеральным Фондом развития промышленности программ «Совместные займы».

Проект Плана мероприятий по реализации поручений, содержащихся в Указе Президента РФ от 07.05.2012 г. № 596 в Чеченской Республике на 2021 год в части касающейся.

1. В мае – июне 2021 года планируется запуск инновационного строительного технопарка «Казбек». Реализация проекта позволит создать свыше 400 новых высокопроизводительных рабочих мест.

2. Проведение АО «Вайн-ЛИА» модернизации производства систем сохранения энергии мощностью 30 МВт * ч в год, в рамках которой планируется создание 82 рабочих мест.

3. В случае поступления заявок от промышленных предприятий республики планируется участие в конкурсном отборе, проводимым Минпромторгом России по предоставлению субсидий из федерального бюджета на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11 2020 г. № 1910.