**Отчёт**

**о работе Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики**

**за октябрь (нарастающим итогом) 2021 года**

В настоящее время штатная численность аппарата Министерства составляет 70 человек. В структуру аппарата Министерства входят следующие департаменты и отделы:

1) Департамент государственной службы, правовой работы и информатизации:

- отдел правовой и кадровой работы;

- отдел закупок, связи и информатизации;

2) Департамент учета, отчетности и ревизии:

- отдел учета и отчетности;

- контрольно-ревизионный отдел;

3) Департамент экономического анализа и инвестиций:

- отдел экономического анализа;

- отдел инвестиций и маркетинга;

4) Департамент промышленности:

- отдел развития производства;

- отдел безопастности;

5) Департамент энергетики:

- отдел энергетики;

- отдел недропользования и контроля в сфере ТЭК;

 В штатное расписание аппарата Министерства включен также руководящий состав, в том числе: министр, первый заместитель министра, заместители министра, помощники министра, главный специалист-эксперт по мобилизационной подготовке и мобилизации, главный специалист-эксперт по защите государственной тайны и информации.

1.2. В ведении Министерства находятся 8 государственных унитарных предприятий из них на стадии ликвидации 2 предпрития. Также в ведении министерства находятся одно государственное бюджетное учреждение, одно государственное казенное учреждение, а также Министерство является соучредителем общества с ограниченной ответственностью «Электропульт-Грозный». Кроме того, Министерство, как отраслевой орган исполнительной власти республики, координирует деятельность ООО «Чеченавто», НАО «ИСТ Казбек», ООО «ГрозСтройКерам», АО «Чеченцемент», АО «Вайн-ЛИА», ООО «Теплостропроект-С», ОАО «Грознефтегаз», ООО «Газпром Межрегионгаз Грозный», АО «Чеченэнерго», ООО «Газпром трансгаз Грозный», АО «Газпром газораспределение Грозный», АО «Чеченнефтехимпром», ООО «РК Групп».

Основными задачами Министерства являются:

- участие в реализации единой государственной политики в области промышленности и энергетики на территории Чеченской Республики;

- осуществление деятельности, направленной на развитие промышленности и энергетики Чеченской Республики;

- координация и анализ деятельности подведомственных Министерству государственных предприятий и учреждений;

- определение приоритетных направлений развития промышленного и топливно-энергетического комплексов, участие в решении вопросов о несостоятельности и финансовом оздоровлении подведомственных предприятий, учреждений и организаций;

- содействие увеличению количества рентабельно работающих подведомственных предприятий, учреждений и организаций, снижению себестоимости продукции за счет уменьшения издержек производства, обеспечению своевременных расчетов подведомственных предприятий, учреждений и организаций с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами;

- содействие наращиванию объемов производства, насыщению рынка товарами, произведенными на подведомственных предприятиях, увеличению занятости населения;

- организация выполнения федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов Чеченской Республики, указов и распоряжений Главы Чеченской Республики, распоряжений и постановлений Правительства Чеченской Республики, других нормативных правовых актов Чеченской Республики по вопросам, относящимся к компетенции министерства;

- на министерство могут быть возложены иные задачи в соответствии с законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики.

Министерство, в соответствии с возложенными на него задачами, осуществляет следующие функции:

- формирует совместно с другими республиканскими органами исполнительной власти прогнозы социально-экономического развития промышленного и топливно-энергетического комплексов;

- участвует в разработке и реализации государственной программы Чеченской Республики в области развития промышленности и энергетики;

- развивает в целях расширения внутреннего потребительского рынка внутриреспубликанскую межотраслевую кооперацию;

- организует и проводит информационно-рекламную и выставочную работу в сферах деятельности, отнесенных к ведению министерства;

- организует совместно с другими республиканскими органами исполнительной власти работу по техническому перевооружению промышленного и топливно-энергетического комплексов;

- при формировании бюджета Чеченской Республики вносит в Правительство Чеченской Республики предложения по вопросам финансовой поддержки промышленного и топливно-энергетического комплексов и их отдельных объектов (предприятий);

- принимает участие в рассмотрении и согласовании предложений о размещении новых производств и современных технологий по выпуску промышленной продукции;

- участвует в разработке и реализации предложений по реструктуризации организаций и объектов промышленного и топливно-энергетического комплексов, координирует создание межотраслевых производств по выпуску промышленной продукции;

- совместно с заинтересованными республиканскими органами исполнительной власти разрабатывает и осуществляет мероприятия по защите республиканских товаропроизводителей, осуществляющих выпуск промышленной продукции;

- осуществляет меры по развитию маркетинга, расширению внутриреспубликанских и внешних торгово-экономических отношений;

- по поручению Правительства Чеченской Республики участвует в разработке межрегиональных, межотраслевых договоров и соглашений, других документов, способствующих насыщению внутреннего товарного рынка промышленной продукцией, ее взаимовыгодному обмену, развитию интеграционных процессов;

- в соответствии с законодательством Чеченской Республики совместно с заинтересованными республиканскими органами исполнительной власти принимает участие в формировании заказа на производство промышленной продукции для нужд Чеченской Республики;

- осуществляет меры по повышению качества и конкурентоспособности продукции, производимой на подведомственных промышленных предприятиях, организуя в этих целях конкурсы, выставки, используя меры экономического стимулирования производителей высококачественной продукции;

- подготавливает ежегодные доклады и годовые отчеты о расходовании средств, выделенных на содержание и развитие подведомственных предприятий и учреждений;

- подготавливает в установленном порядке предложения о передаче в доверительное управление пакетов акций, закрепленных в государственной собственности, акционерных обществ, созданных в процессе приватизации подведомственных министерству государственных предприятий;

- осуществляет координацию и контроль за деятельностью подведомственных министерству государственных унитарных предприятий, учреждений и организаций;

- участвует в подготовке проектов нормативных правовых актов Чеченской Республики по вопросам промышленности и энергетики;

- содействует привлечению в установленном порядке инвестиций для развития промышленного и топливно-энергетического комплексов, определяет их целесообразность и ведет учет;

- разрабатывает предложения по основным направлениям инвестиционной политики в курируемых отраслях;

- координирует деятельность органов исполнительной власти Чеченской Республики, других государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий и организаций на территории Чеченской Республики по вопросам развития и совершенствования промышленного и топливно-энергетического комплексов;

- в пределах своей компетенции осуществляет контроль за исполнением на территории Чеченской Республики законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере промышленности и энергетики;

- участвует в разработке предложений по финансовой и кредитно-денежной политике в промышленном и топливно-энергетическом комплексах;

- участвует в подготовке предложения по вопросам приватизации и управления государственным имуществом Чеченской Республики в промышленном и топливно-энергетическом комплексах;

- содействует подведомственным организациям в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров;

- осуществляет меры по совершенствованию управления и созданию рыночной инфраструктуры в сфере промышленности и энергетики;

- координирует, распространяет и содействует использованию результатов научно-исследовательских разработок в сферах промышленного и топливно-энергетического комплексов;

- согласовывает размещение объектов электроэнергетики на территории Чеченской Республики;

- рассматривает инвестиционные программы субъектов электроэнергетики в части, касающейся:

- соответствия инвестиционной программы утвержденной схеме и программе развития электроэнергетики Чеченской Республики на ближайшие 5 лет;

- размещения и сроков ввода объектов энергетики на территории Чеченской Республики;

- координации инвестиционных программ территориальных сетевых организаций по развитию распределительных электрических сетей с инвестиционной программой, управляющей распределительной сетевой компании;

- координации инвестиционных программ сетевых организаций с программами развития генерирующих мощностей на территории Чеченской Республики;

- согласовывает графики ограничений потребления и временного отключения электрической энергии (мощности) при возникновении или угрозе возникновения аварий в работе систем электроснабжения;

- осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей на территории Чеченской Республики;

- составляет топливно-энергетический баланс Чеченской Республики;

- разрабатывает и представляет на утверждение в Правительство Чеченской Республики схему и программу развития электроэнергетики в Чеченской Республике;

- обеспечивает единый подход к решению вопросов, касающихся газоснабжения на территории Чеченской Республики:

- государственной поддержки развития газоснабжения в целях улучшения социально-экономических условий жизни населения, обеспечения технического прогресса и создания условий для развития экономики Чеченской Республики с учетом промышленной и экологической безопасности;

- повышения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Чеченской Республики, на основе формирования и реализации соответствующих федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации;

- создания условий для широкого использования газа в качестве моторного топлива;

- совместно с органами местного самоуправления и газораспределительными организациями формирует программу газификации Чеченской Республики и план-график синхронизации строительства газопроводов за счет средств энергетической компании и утверждает их в установленном порядке;

- осуществляет мероприятия по вопросам развития рынка сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд;

- оказывает содействие предприятиям и организациям системы газоснабжения Чеченской Республики в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- разрабатывает и вносит предложения по развитию электрических и газовых сетей на курируемых предприятиях на территории Чеченской Республики;

- реализует государственную политику в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Чеченской Республики;

- организует разработку и реализацию региональных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- организует информационное обеспечение на территории Чеченской Республики мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных региональной программой (подпрограммой) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- утверждает нормативы потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям и нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии;

- осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Чеченской Республики и контроль за проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Чеченской Республики;

- осуществляет иные полномочия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отнесенные к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

- обеспечивает рассмотрение устных и письменных обращений граждан и коллективных обращений, организует личный прием граждан, участвует в урегулировании коллективных трудовых споров на подведомственных предприятиях и учреждениях;

- в пределах своей компетенции осуществляет меры по противодействию терроризму и экстремизму, а также по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечению межнационального и межконфессионального согласия;

- участие в обеспечении защиты, переданных министерству другими органами государственной власти, предприятиями, учреждениями и организациями сведений, составляющих государственную тайну, а также сведений, засекреченных ими;

- организует и обеспечивает выполнение мероприятий по защите государственной тайны в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне в структурных подразделениях министерства;

- обеспечивает в пределах своих полномочий мобилизационную подготовку министерства, разрабатывает мобилизационный план министерства, готовит документы по его переводу на работу в условиях военного времени при объявлении мобилизации;

- уведомляет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, об утверждении категорированного объекта топливно-энергетического комплекса в Чеченской Республике и о внесении изменений в сведения о таком объекте, содержащиеся в Реестре объектов топливно-энергетического комплекса;

- организует выполнение мероприятий по гражданской обороне в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики;

- в пределах своей компетенции участвует в принятии мер, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов промышленности и энергетики;

- в пределах своей компетенции издает (в том числе совместно с иными органами исполнительной власти) нормативные правовые акты, обязательные для исполнения на территории Чеченской Республики, дает разъяснения по их применению.

2. Основные мероприятия, проведенные за отчётный период. Реализация и исполнение планов мероприятий и поручений руководства

 2.1. Организованы и проведены:

 - очередное (заочное) заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Чеченской Республики;

 - совещание с руководителями промышленных предприятий республики по вопросу развития промышленного производства региона.

 - рабочая встреча с представителями АО «Вайн-ЛИА» для ознакомления с производственным процессом источников бесперебойного питания, техническими характеристиками ИБП и условиями хранения готовой продукции;

- совещание в режиме видеоконференцсвязи «О выработке единой позиции по вопросу энергоснабжения ВТРК «Ведучи» с участием ПАО «Россети Северный Кавказ», АО «Курорты Северного Кавказа» и АО «Чеченэнерго».

- очередное заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Чеченской Республики в формате видеоконференцсвязи с участием АО «Чеченэнерго», Мэрии г. Грозного, ГУ Ростехнадзора по Чеченской Республики, МЖКХ Чеченской Республики и Северо-Кавказского ПМЭС;

- совещание по вопросу исполнения протокольного поручения заседания Совета экономической и общественной безопасности от 25.12.2020 года № 4 по вопросам, обозначенным в п.п.1.2 и 2.2 Протокола (нарушения законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, допущенные в процессе строительства газопроводов);

- заседание межведомственной рабочей группы по осуществлению координации деятельности органов исполнительной власти Чеченской Республики, ПАО «Газпром» и его аффилированных структур при выполнении мероприятий «Программы развития газоснабжения и газификации Чеченской Республики на период 2021-2025 годы»;

- совещание в режиме видеоконференцсвязи с участием представителей Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики, КУ Ростехнадзора, АО «Чеченэнерго», Мэрии г. Грозного, Северокавказского РДУ и Северо-Кавказского ПМЭС проведено внеочередное заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Чеченской Республики по вопросу соответствия схем электроснабжения социально-значимых объектов на территории Чеченской Республики, отнесенных к I и II категориям надежности, требованиям действующих нормативно-правовых актов по обеспечению резервирования и наличия на них автономных резервных источников электроснабжения.« О выработке единой позиции по вопросу энергоснабжения ВТРК «Ведучи» с участием ПАО «Россети Северный Кавказ», АО «Курорты Северного Кавказа» и АО «Чеченэнерго»;

- совещание в режиме видеоконференцсвязи с участием представителей Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики, КУ Ростехнадзора, АО «Чеченэнерго», Мэрии г. Грозного, Северокавказского РДУ и Северо-Кавказского ПМЭС проведено внеочередное заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Чеченской Республики по вопросу аварийного отключения потребителей Гудермесского муниципального района Чеченской Республики, в связи аварийной ситуацией 26.06.2021 года на подстанции ПС 110 кВ «Гудермес-Город».

- в режиме видеоконференцсвязи проведено заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Чеченской Республики по вопросу готовности сетевых организаций к обеспечению надежного электроснабжения избирательных участков в период проведения голосования;

- совещание с представителем АО «Чеченнефтехимпром» А.Л. Сайдаевым по вопросу возможного технологического присоединения объектов ОЭЗ ППТ «Грозный» к ПС 330 кВ «Грозный» в целях создания благоприятных условий для потенциальных резидентов данной ОЭЗ;

- совещание с участием Грозненского государственного нефтяного технического университета и изобретателя устройства для получения наночастиц С.А. Сокола.

2.2. Принято участие:

- в совещании в формате видеоконференцсвязи в рамках которого были рассмотрены вопросы «О готовности промышленных предприятий субъектов Российской Федерации к вакцинации сотрудников», «О реализации пилотных проектов по промышленному туризму: итоги 2020 года, планы на 2021 год»;

- в вэбинаре в формате видеоконференцсвязи по вопросу реализации постановления Правительства Российской Федерации от 15.03.2019 № 194;

- в совещании временной рабочей группы по обследованию объектов ТЭК для включения в Перечень объектов ТЭК, подлежащих категорированию;

- в совещании, проведенным Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в режиме ВКС, по вопросу возможного участия представителей управляющих компаний промышленных парков и технопарков в семинарах и тренингах по подготовке управленческого состава в данном направлении деятельности;

 - в совещании, проведенным Министром промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантуровым с участием Минсельхоза России в формате видеоконференцсвязи, в рамках вступления в силу соответствующих требований по обязательной маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции;

 - в совещании, проведенным Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в формате видеоконференцсвязи, по вопросам о заключении соглашений о предоставлении Единой региональной субсидии и о закупках малогабаритной коммунальной техники, выпускаемой на территории Российской Федерации;

 - в заседании Координационного совета по промышленности в формате видеоконференцсвязи по теме «О роли субъектов Российской Федерации в стимулировании спроса на конкурентоспособную продукцию электронной промышленности»;

 - в совещании, проведенным Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в формате видеоконференцсвязи, по вопросам обеспечения промышленных предприятий регионов РФ продукцией лесопромышленного комплекса и автоматизации деятельности по лицензированию заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных и цветных металлов;

- в заседании Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Чеченской Республики в режиме видеоконферецсвязи, в том числе с рассмотрением вопроса об обеспечении надежного электроснабжения объектов проведения единого государственного экзамена;

- в режиме видеоконференцсвязи состоялось совещание по вопросу внедрении социально-ориентированной и экономически эффективной газификации и газоснабжения субъектов Российской Федерации, догазификации населенных пунктов, методических рекомендациях по формированию целевых (прогнозных) топливно-энергетических балансов;

- в совещании, проведенным заместителем Председателя Правительства Чеченской Республики А.А. Магомадова о разработке проекта модели экономического развития Чеченской Республики;

- в совещании с потенциальными инвесторами ООО «Химиж»

- в совещании у Заместителя Председателя Правительства ЧР Магомадова А.А. по вопросу реализации инвестиционных проектов;

- участие в очередном заседании Федерального штаба по газификации в формате ВКС проводимом Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Новаком по вопросу подведения промежуточных итогов работы в 2021 г. и хода догазификации в регионах;

 - участие в заседании Федерального штаба по вопросам догазификации под председательством вице-премьера России А.В. Новака с участием секретаря Генерального совета Единой России А. Турчака и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» С. Густова. Обсуждались вопросы регулирования нормативно-правовой базы, снижения административных барьеров, а также интеграции цифровых сервисов компаний группы ПАО «Газпром» с Единым порталом госуслуг;

 - участие в очередном заседании Федерального штаба по газификации в формате ВКС проводимом Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Новаком по вопросу подведения промежуточных итогов работы в 2021 г. и хода догазификации в регионах.

2.3. Проведена работа:

- проведена работа по согласованию и утверждению проекта паспорта безопасности объекта ПАО «ОГК-2»-Грозненская ТЭС;

- проведены инструктажи по охране труда, гражданской обороне, по антитеррористической безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях;

- подготовлен и размещен в государственной автоматизированной системе «Управление» доклад «Об осуществлении государственного контроля (надзора) за 2020 год».

- проведена работа с участием представителей АО «Чеченэнерго», ПАО «Россети Северный Кавказ» об определении механизма передачи (принятия) ГУП «Чечводоканал» в управление ПАО «Россети Северный Кавказ»;

 - завершен конкурсный отбор проектов строительства генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, в отношении которых продажа электрической энергии (мощности) планируется на розничных рынках, с включением в схему и программу развития электроэнергетики Чеченской Республики;

 **-** подготовлена и направлена информация в части касающейся деятельности Минпромэнерго для обсуждения в рамках визита Председателя Правительства Российской Федерации М.М. Мишустина в Чеченскую Республику.

3. Подготовленные материалы, справки, доклады, выступления, заключение договоров и их исполнение

3.1. В соответствии и во исполнение:

- заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики А.А. Магомадову направлена копия письма в адрес генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» С.В. Густова по вопросу подготовки Плана мероприятий по стабилизации ситуации в топливно-энергетическом комплексе Чеченской Республики.

- в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики направлена предоставленная ООО «Газпром трансгаз Грозный» информация о зонах минимальных расстояний до магистральных трубопроводов.

- заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики А.А. Магомадову направлена информация об исполнении пункта 2 и подпункта 3.2 перечня поручений от 30.11.2020 года №02-37пп.

- заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики А.А. Магомадову направлен на согласование проект распоряжения Правительства Чеченской Республики о создании межведомственной рабочей группы по контролю за исполнением законодательства Российской Федерации по соблюдению охранных зон и минимальных расстояний до магистральных газопроводов.

- заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики А.А. Магомадову направлен на согласование проект обращения к Председателю Комитета Государственной Думы по энергетике П.Н. Завальному по вопросу оказания содействия в решении вопроса объединения проекта выдачи тепла на Грозненской ТЭС и проекта реконструкции тепловых сетей г. Грозный в единый проект с финансированием за счет средств ПАО «Газпром».

- министерством промышленности и энергетики Чеченской Республики рассмотрено обращение Заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром» В.А. Маркелова к Главе Чеченской Республики Р.А. Кадырову по вопросу совместной работы по реализации Программы газификации Чеченской Республики;

- заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики направлен на согласование проект распоряжения Правительства Чеченской Республики о выделении Министерству промышленности и энергетики Чеченской Республики денежных средств на разработку проектно-сметной документации на объекты газификации Химойского и Шаройского сельских поселений Шаройского муниципального района Чеченской Республики;

- заместителю Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики, директору правового департамента Г.Э. Берсункаеву направлен на согласование проект письма Исполняющего обязанности Главы Чеченской Республики М.М. Хучиева Генеральному директору ПАО «Россети», Председателю Правления ПАО «Россети» Рюмину А.В. по вопросу докапитализации АО «Чеченэнерго»;

- направлен на согласование проект совместного обращения от Министра экономического развития Российской Федерации М.Г. Решетникова и Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова в адрес Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Новака с просьбой оказать содействие в решении проблемы энергообеспечения ВТРК «Ведучи»;

- председателю Комитета Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций А.Д. Абдуллаеву направлена информация об итогах прохождения организациями энергетики и ЖКХ ОЗП 2020-2021 годов;

- заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики А.А. Магомадову направлена информация об итогах прохождения организациями энергетики и ЖКХ ОЗП 2020-2021 годов;

 - министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики направлена информация о задолженности потребителей коммунального хозяйства за электроэнергию и газ по состоянию на 01.06.2021г.;

- заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики А.А. Магомадову направлена информация для подготовки к участию в совещании по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа в г. Пятигорске;

- министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики направлена информация по вопросам повестки совещания под председательством Председателя Правительства Чеченской Республики М.М. Хучиева об исполнении поручений раздела 3 «О модернизации коммунальной инфраструктуры в СКФО и механизмах привлечения частных инвестиций Протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации М. Мишустина от 15.06.2021 № ММ-П47-9пр;

- направлена информация для подготовки справочных материалов для Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики Г.С. Таймасханова о ходе подготовки организаций ТЭК к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов;

- министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики М.М-Я. Зайпуллаеву направлена информация о ходе подготовки организаций топливно-энергетического комплекса Чеченской Республики к работе в осенне-зимнем периоде 2021-2022 годов, а также об итогах работы ресурсоснабжающих организаций (электроэнергия и газ) за январь-июнь 2021 года;

- заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики А.А. Магомадову направлена информация о ходе подготовки организаций топливно-энергетического комплекса Чеченской Республики к работе в осенне-зимнем периоде 2021-2022 годов, а также об итогах работы ресурсоснабжающих организаций (электроэнергия и газ) за январь-июнь 2021 года;

- министру природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики С-М.М. Темирханову направлена информация о мероприятиях в области повышения энергоэффективности, реализуемые на территории Чеченской Республики;

- в рамках реализации послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ о внедрении социально ориентированной системы догазификации населенных пунктов у Заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики А.А. Магомадова в режиме видеоконференцсвязи проведено очередное заседание регионального штаба по реализации государственной политики в области обеспечения газоснабжения и газификации в Чеченской Республике, в котором также приняли участие представители ООО «Газпром межрегионгаз» и филиала ООО «Газпром инвест» «Газпром газификация»;

3.2. Подготовлены и направлены в органы исполнительной власти Российской Федерации:

 - директору Филиала АО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ А.Л. Королькову направлены актуализированные контактные данные членов Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Чеченской Республики.

 - ответственному секретарю Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба) С.А. Мирошниченко направлен Контрольный реестр исполнения штабом по обеспечению безопасности электроснабжения Чеченской Республики поручений Протокола ФШ в СКФО от 23.10.2020 № ЕГ-260пр и Протокола ВС от 30.10.2020 № АН-271/1пр;

 -  ответственному секретарю Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба) С.А. Мирошниченко направлен протокол очередного заседания Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Чеченской Республики;

- подготовлен и направлен на согласование в Правительство Чеченкой Республики проект письма в адрес Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - полномочного представителю Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Трутнева Ю.П. от Председателя Правительства Чеченской Республики М.М. Хучиева о содействии в решении вопроса строительства внешней электроэнергетической инфраструктуры ОЭЗ «Ведучи»;

- ответственному секретарю Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба) С.А. Мирошниченко направлена информация по исполнения поручений Протокола Всероссийского совещания «Об итогах прохождения субъектами электроэнергетики и объектами жилищно-коммунального хозяйства отопительного сезона 2020-2021 годов, актуальных вопросах функционирования электроэнергетической отрасли» от 29.04.2021 года № НШ-132/2пр, в части касающейся;

- проект письма в адрес Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Новака от Председателя Правительства Чеченской Республики М.М. Хучиева по вопросу переноса сроков принятия мер, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2018 года № 534 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с продлением особенностей функционирования оптового и розничных рынков на территориях отдельных частей ценовых зон оптового рынка»;

- министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации направлена информация о выявленных эксплуатируемых индивидуальных жилых домах, потребляющих энергоресурсы и незарегистрированных в установленном порядке на июнь 2021 года;

- правительственную комиссию по обеспечению безопасности электроснабжения (Федеральный штаб) направлена информация о причинах аварии на ПС 110 кВ «Гудермес-Город» 26 июня 2021 года и выполненных объемах работ при ее ликвидации;

 - заместителю министра энергетики Российской Федерации П.Ю. Сорокину направлен отчет о реализации региональной программы газификации Чеченской Республики за 2020 год;

- заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики А.А. Магомадову направлена информация по результатам проведенной работы по рассмотрению вопросов сотрудничества между Правительством Чеченской Республики и ПАО «Газпром»;

- Секретарю совета экономической и общественной безопасности Чеченской Республики А.М. Ясаеву направлен отчет о проведенных мероприятиях по регистрации прав собственности на бесхозяйные объекты газораспределения за 1 полугодие 2021 года;

- Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Новака направлен проект обращения по вопросу продления срока исполнения поручения от 13.08.2021 года № 3 ан-п-51-83пр.

**в Минэнерго России:**

- информация об осуществляющих деятельность на территории Чеченской Республики территориально-сетевых организациях;

- информация о проводимой работе по определению количества работников организаций топливно-энергетического комплекса Чеченской Республики, подлежащих первоочередной вакцинации;

- информация в рамках исполнения условий Соглашения о порядке реализации установленных Правительством Российской Федерации критериев на территории Чеченской Республики, в части касающейся Правительства Чеченской Республики за IV квартал 2020 года по Форме № 5;

- направлены контактные данные ответственных при утверждении инвестиционных программ субъектов электроэнергетики Чеченской Республики;

- информация о территориальных сетевых организациях, осуществляющих деятельность на территории Чеченской Республики и утвержденных Министерством промышленности и энергетики Чеченской Республики инвестиционных программах этих организаций;

- информация об утверждении в 2020 году Министерством инвестиционных программ субъектов электроэнергетики (Северо-Кавказская дирекция по энергообеспечению - Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» и АО «Оборонэнерго» Филиал «Северо-Кавказский»);

- информация об исполнении инвестиционных программ субъектов электроэнергетики за 2020 год.

 **в Минпромторг РФ:**

 - направлено письмо с приложением доклада «О лицензировании отдельных видов деятельности за 2020 год» и отчета статистического наблюдения 1-лицензирование за январь-декабрь 2020 года;

 - об оказании содействия в регистрации АО «Вайн-ЛИА» в электронном бюджете Минпромторга РФ.

 - информация для подготовки к совещанию с участием руководства Российской Федерации по вопросу «О предоставлении банковских кредитов и гарантий промышленным предприятиям, находящимся в Северо-Кавказском федеральном округе.

**в ПАО «Россети»**

 - направлена информация о принимаемых мерах по погашению задолженности за потребленные энергоресурсы крупных должников из категорий «потребители ЖКХ» и «муниципальные и государственные унитарные предприятия».

 - направлено письмо о необходимости решения вопроса проведения АО «Чеченэнерго» процедуры подписания договора с АО «Инкомстрой» по передаче электросетевого объекта ПС 110 кВ «Аргунская ТЭЦ» в возможно короткие сроки.

3.3. Подготовлены и направлены в органы исполнительной власти Чеченской Республики:

**в адрес Главы и Правительства Чеченской Республики:**

 - направлен на согласование проект обращения Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова в адрес Председателя Правления ПАО «Газпром» по вопросу оказания содействия в решении вопроса переноса газопроводов, находящихся в зоне жилой застройки;

 - информация о заключенных соглашениях между НАО «ИСТ Казбек» и Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ»;

 - информация о деятельности органов исполнительной власти ЧР в соответствии с п.2 перечня поручений Руководителя Главы и Правительства ЧР от 24.10.2017 г. № 03-35пп;

 - проект письма Председателя Правительства Чеченской Республики М.М. Хучиева в адрес Председателя Государственной корпорации «ВЭБ.РФ» И.И. Шувалова в целях обозначения значимости реализуемого на территории Чеченской Республики инвестиционного проекта «Строительство инновационного строительного технопарка «Казбек» и востребованности выпускаемой НАО «ИСТ Казбек» при реализации инвестиционных проектов, предусматривающих строительство;

- информация об итогах прохождения организациями и предприятиями ТЭК и ЖКХ отопительного сезона 2020-2021 годов;

 - проект мирового соглашения между Правительством Чеченской Республики и государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ»;

- информация по мировому соглашению между АО «Россельхозбанк» и АО «Вайн-ЛИА», предусматривающее снижение процентной ставки до 6,6% и продление срока погашения кредита до 2026 года;

 - информация об исполнении письма Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Ю. Борисова № 7499п-П22 от 19.07.2021 г. об участии во Втором Конгрессе «Диверсификация оборонно-промышленного комплекса. Трансформация производственной базы»;

 - информация об исполнении письма помощника полномочного представителя Президента Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу В.М. Дылевского №А73-3945д от 10.06.2021 г. о проведении Конгресса «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы»;

 - информация о возможных мерах государственной поддержки при реализации приоритетного инвестиционного проекта «Организация строительства битумного производства на территории Чеченской Республики»;

- информация по исполнению п.п. 12 и 13 Плана организационно-технических мероприятий по подготовке избирательных участков к проведению выборов 19 сентября 2021 года, утвержденного распоряжением Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова от 09.07.2021 года № 126-рг;

- направлен доклад о ходе подготовки организаций топливно-энергетического комплекса Чеченской Республики к работе в осенне-зимнем периоде 2021-2022 годов;

- информация по исполнению поручения по газификации сёл Зумсой и Ведучи;

**-** информацию по проблемным вопросам в Шатойском районе Чеченской Республики;

**в МЭТРиТ ЧР:**

- отчет по форме федерального статистического наблюдения 1-контроль за 2 полугодие 2020 года, доклад «Об осуществлении государственного контроля (надзора) за 2020 год» и информация об оказанных услуг по принципу «одного окна» за 2020 год;

 - информация о реализации задач по привлечению резидентов в особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Грозный»;

 - информационно-аналитические материалы о состоянии экономической безопасности Чеченской Республики в 2020 году и мерах по ее укреплению;

 - информация по мероприятиям, планируемых к реализации в рамках государственной программы Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике»;

 - информация по наиболее важным вопросам топливно-энергетического комплекса Чеченской Республики, предлагаемых для обсуждения на уровне руководства страны.

- предложения по пункту 2 раздела 2 Протокола заседания Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа от 19.11.2020г. № 1

 - информация об итогах деятельности Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики за 2020 г.;

- отчет о реализации государственной программы Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» за 2020 г.;

- информация о финансовых средствах, выделенных из бюджетов всех уровней на реализацию государственной программы Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» (далее – Госпрограмма) в 2020 году, а также информацию о предусмотренных финансовых средствах на реализацию мероприятий Госпрограммы в 2021 году за счет средств республиканского и муниципального бюджетов;

- информация в части касающейся в Ножай-Юртовском, Веденском, Шатойском, Шаройском, Итум-Калинском муниципальных районах Чеченской Республики, о планируемых к реализации объектах капитального строительства в рамках государственных программ и инвестиционных программ субъектов естественной монополии Чеченской Республики на 2021 год;

 - проекты докладов по вопросам согласно Плана работы Совета по инвестициям при Главе Чеченской Республики на 2021 год;

 - информация об исполнении Плана мероприятий, утверждённого на заседании МВК от 24.12.2020 г. № 3 по реализации поручений, содержащихся в Указе Президента РФ от 07.05.2012 г. № 596 за январь – февраль 2021 г;

 - проект доклада « О текущей ситуации в сфере промышленности Чеченской Республики по итогам 2020 года»;

 - информация о потребности в части касающейся в трудовых ресурсах до 2024 года за счет иностранных мигрантов;

 - информация в части касающейся о состоянии социально-экономического развития Чеченской Республики;

- информация о проделанной работе по строительству объектов электроснабжения и газоснабжения ВТРК «Ведучи»;

- информация о готовности оказания содействия в реализации проекта строительства энергообъектов на территории ОЭЗ ППТ «Грозный», путем согласования его с ПАО «Россети Северный Кавказ», АО «Чеченэнерго» и АО «СО ЕЭС» - Северокавказское РДУ;

- информация о проделанной работе по строительству объектов электроснабжения и газоснабжения ВТРК «Ведучи»;

 - информация в рамках подготовки материалов к планируемой встрече Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным;

 **-** план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Чеченской Республики до 2035 г.;

 - предложения по заполнению экспозиции Чеченской Республики в проекте «Регионы: открытие» на случай формирования делегации от региона и выделения необходимых денежных средств;

 - информация о планируемых к заключению соглашениях (меморандумов) в рамка Петербургского международного экономического форума «ПМЭФ-2021»;

- информация по исполнению Плана мероприятий по реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между Правительством Челябинской области и Администрацией Чеченской Республики;

- информация для включения в проект модели экономического развития Чеченской Республики до 2030 года;

- информация для включения инвестиционного проекта «Организация строительства битумного производства на территории Чеченской Республики» в подпрограмму «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016-2025 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»;

- заключение о целесообразности включения инвестиционного проекта «ООО РК ГРУПП» «Организация производства коронарных стентов в г. Грозном» в перечень приоритетных инвестиционных проектов Чеченской Республики;

- информация о ходе реализации государственной программы «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» по итогам 1 полугодия 2021 года;

- информация в части касающейся по исполнению Распоряжения Председателя Правительства Чеченской Республики М.М. Хучиева от 29.06.2021 г. № 91-р «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 04.02.2021 г. №68;

- информация о готовности ПАО НК «Роснефть» в подготовке необходимой информации по инвестиционному проекту «Организация строительства битумного производства на территории Чеченской Республики» для участия в конкурсном отборе на получение бюджетного кредита из федерального бюджета;

- информация о созданных рабочих местах в рамках, реализованных и реализуемых инвестиционных проектов за период с 2019 г. по 2020 г.;

 - предложения для включения в разрабатываемую модель экономического развития Чеченской Республики;

- на согласование проект Правил предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований Чеченской Республики на реализацию мероприятий программы газификации Чеченской Республики;

- направлена информация по текущему состоянию и проблемным вопросам по инвестиционным проектам;

- направлена информация по ключевым проектам в части касающейся в целях исполнения поручений зам. Пред. Прав. РФ А.В. Новака;

- направлена информация по проектам дорожных карт по достижению целевых показателей;

- направлены предложения по снижению доли теневой экономики в субъектах РФ;

- информация по комплексному развитию промышленного сектора;

- информация о потенциальных экспортоориентированных промышленных предприятиях;

- информация по показателям прогноза социально-экономического развития Чеченской Республики;

- информация о проводимых мероприятиях в Шалинском муниципальном районе в части электрификации и газификации.

**в Миздрав ЧР:**

- информация о результатах мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции;

**в Минфин ЧР:**

 **-** информация о количестве домовладений, требующих подключения к газопроводам, завершенным строительством в рамках реализации мероприятий Программы развития газификации и газоснабжения Чеченской Республики на период 2016-2020 годы и объемах финансовых средств, необходимых для подготовки домовладений к приему газа.

- на согласование проект постановления Правительства Чеченской Республики «О внесении изменений в постановление Правительства Чеченской Республики от 03.12.2013 г. № 315 «Об утверждении государственной программы Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике»»;

**-** на согласование проект Правил предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований Чеченской Республики на реализацию мероприятий программы газификации Чеченской Республики;

- направлено обращение с просьбой предусмотреть в бюджете Чеченской Республики финансовые средств на разработку СиПР на 2023-2027 годы в объеме 5,6 млн. руб. без внесений изменений с уменьшением данного объема финансовых средств.

 **в МС и ЖКХ ЧР**:

- направлено письмо с просьбой рассмотреть возможность использования продукции ООО «Энергия Плюс» в строительном комплексе республики в качестве внутридомовых средств учета электроэнергии, полностью интегрированных в автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии АО «Чеченэнерго»;

- информация об итогах прохождения организациями и предприятиями ТЭК и ЖКХ отопительного сезона 2020-2021 годов.

 - информация к протоколу заседания Межведомственной рабочей группы по снижению объемов незавершенного строительства на территории Чеченской Республики от 30.03.2021 г. № 01/2021;

- направлена по принадлежности вопроса для рассмотрения и исполнения выписка из Протокола заседания Совета Государственной Думы Российской Федерации от 01.10.2021 года № 322.

 **в Миннац ЧР:**

 - направлены информационно – аналитические материалы, составленные в результате мониторинга общественно-политической и социально-экономической ситуации в сфере промышленности и ТЭК в ЧР в 2021 году.

 **в УФСН по ЧР:**

 - направлена информация о лицензиатах, осуществляющих деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных, цветных металлов на территории Чеченской Республики.

 **в Управление ФСБ России по ЧР:**

 **-** направлена утвержденная программа развития газоснабжения и газификации Чеченской Республики на период 2021-2025 годы;

 - информация о расходах на реализацию государственной программы Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» по источникам финансирования за 2014-2020 годы;

 **в Прокуратуру ЧР:**

 - о направлении проектов приказов «О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги «Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома цветных металлов», «О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги «Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов», «О внесении изменений в Административный регламент осуществления лицензионного контроля за заготовкой, хранением, переработкой и реализацией лома цветных металлов» и «О внесении изменений в Административный регламент осуществления лицензионного контроля за заготовкой, хранением, переработкой и реализацией лома черных металлов»;

**-** на согласование проект Правил предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований Чеченской Республики на реализацию мероприятий программы газификации Чеченской Республики;

**4. Перечень федеральных и республиканских нормативно-правовых актов, используемых в работе ведомства (с указанием сроков исполнения, выводами и предложениями). Разработка проектов нормативно-правовых актов и ход решения проблем по их согласованию**

4.1. В своей работе Министерство руководствуется положениями следующих федеральных и республиканских нормативных правовых актов:

1) Департамент государственной службы, правовой работы и информатизации:

- Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- Федеральный закон от 14.11.2002г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»;

- Закон Чеченской Республики от 07.09.2006г. №29-рз «О государственной гражданской службе Чеченской Республики»;

- иные нормативно-правовые акты.

Срок исполнения – постоянно.

2) Департамент учета, отчетности и ревизии:

- Бюджетный кодекс Российский Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

- приказ Минфина России от 06.12.2010 №157н (ред. От 28.12.2018) «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных учреждений и инструкции по его применению»

- приказ Минфина России от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению»;

- постановление Правительства Чеченской Республики от 07.07.2009 г. №46-РЗ «О размере и порядке перечисления в республиканский бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий Чеченской Республики»;

- постановление Правительства Чеченской Республики от 13.10.2015 №188 «Об утверждении Порядка реализации права собственника имущества государственных унитарных предприятий и государственных учреждений Чеченской Республики и признании утратившим силу некоторых постановлений Правительства Чеченской Республики»

- положения по бухгалтерскому учету;

- иные нормативно-правовые акты.

Срок исполнения – постоянно.

3) Департамент экономического анализа и инвестиций:

- Федеральный закон от 25.02.1999г. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

- Федеральный закон от 09.07.1999г. №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;

- постановление Правительства РФ от 04.05.2011 г. №338 «О предоставлении в 2011 - 2012 годах государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, привлекаемым юридическими лицами, зарегистрированными и осуществляющими свою основную уставную деятельность на территории Северо-Кавказского федерального округа, на реализацию инвестиционных проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа»;

- распоряжение Правительства РФ от 06.09.2010г. №1485-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развитие Северо-Кавказского федерального округа до 2025года»;

- распоряжение Правительства РФ от 27.12.2010г. №2444-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. №1485-р»;

- Закон Чеченской Республики от 25.12.2018. №68-рз «О промышленной политике в Чеченской Республике»;

- распоряжение Правительства Чеченской Республики от 02.03.2011г. №83-р «О реализации на территории Чеченской Республики Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года»;

- постановление Правительства Чеченской Республики от 13 октября 2015 года №188 «Об утверждении Порядка реализации права собственника имущества государственных унитарных предприятий и государственных учреждений Чеченской Республики и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Чеченской Республики»;

- постановление Правительства Чеченской Республики от 03.12.2013 г. № 315 «Об утверждении государственной программы Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике (в редакции постановления Правительства Чеченской Республики от 06.04.2021г. № 46);

- распоряжение Правительства Чеченской Республики от 09.12.2020г. № 467-р «Об утверждении Перечня приоритетных инвестиционных проектов Чеченской Республики»;

- иные нормативно-правовые акты.

- Указ Главы Чеченской Республики от 07.04.2020 № 76 «О внесении изменений в Указ Главы Чеченской Республики от 27 марта 2020 № 63 «О первоочередных мерах по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, оказавщихся в зоне риска в связи с осуществлением мер по противодействию распространиению на территории Чеченской Республики коронавирусной инфекции»

Срок исполнения – постоянно.

4) Департамент промышленности:

- Федерального Закона от 21.07.2011г. №256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;

- Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- иные нормативно-правовые акты.

Срок исполнения – постоянно.

5) Департамент энергетики:

1.) Во исполнение федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», постановлением Правительства ЧР от 03.12.2013г. № 315 утверждена Государственная программа ЧР «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в ЧР», в составе которой имеется подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в ЧР».

2). В соответствии с распоряжением Правительства ЧР от 08.10.2012г. № 309-р Минпромэнерго ЧР осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории ЧР. Минпромэнерго ЧР осуществляет сбор сведений об использовании финансовых средств из местного бюджета и внебюджетных источников в муниципальных образованиях на реализацию мероприятий в области энергосбережения и представляет ежегодный отчет в Минэнерго России о реализации республиканской программы в области энергосбережения.

3). Распоряжением Правительства ЧР от 19.02.2013г. № 32-р, Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики определено уполномоченным органом по взаимодействию с Минэнерго России по вопросам выделения субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий в области энергосбережения.

 4). Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

 5). Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

 6). Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

7). В соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.10.2009г. № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики», постановлением Правительства ЧР от 08.12.2011г. № 196 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы и программы развития электроэнергетики ЧР», утвержден Порядок разработки и утверждения схемы и программы развития электроэнергетики ЧР. Минпромэнерго ЧР определено государственным заказчиком схемы и программы развития электроэнергетики ЧР. Издано распоряжение Правительства ЧР от 06.06.16г. № 145-р «О выделении Минпромэнерго ЧР денежных средств в размере 15 803 800 руб. на разработку «Схемы и программы развития электроэнергетики ЧР на 2017-2021 годы» (далее – СиПР на 2017-2021 годы). Техническое задание на разработку СиПР на 2017-2021 годы согласовано со всеми субъектами электроэнергетики и Системным оператором. В настоящее время в Комитет Правительства Чеченской Республики по государственному заказу направлен пакет документов на проведение конкурсного отбора по определению разработчика «Схемы и программы развития электроэнергетики ЧР на 2017-2021 годы».

 8). Во исполнение постановления Правительства РФ от 01.12.2009г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», постановления Правительства ЧР от 08.12.2011г. № 194 «Об утверждении Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций ЧР», утверждены Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций ЧР. Минпромэнерго ЧР определено уполномоченным органом исполнительной власти ЧР по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций ЧР.

**5. Инновационная и инвестиционная деятельность (подготовленные инвестиционные проекты, инновационные характеристики, заключенные в этих проектах)**

5.1. Министерством в целях реализации инвестиционной Чеченской Республики в курируемых им сферах обозначен ряд приоритетных инвестиционных проектов:

5.1.1. Инвестиционные проекты в сфере промышленности Чеченской Республики.

***1) Развитие производства автомобилей в Чеченской Республике***

*Цель проекта*: реализация одного из направлений программы развития автомобильной отрасли Чеченской Республики. В рамках проекта предусматривается строительство цеха сварки, цеха окраски и создание системы внутренней логистики завода.

*Инициатор проекта:* ООО «Чеченавто».

*Проектная мощность*: 50 тыс.шт. автомобилей в год.

*Общая стоимость проекта:* – 6 180,902 млн.руб.

*Эффективность проекта*:

- создание до 988 новых рабочих мест (согласно ПСД);

- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме до 2 584,8 млн.руб. (с года выхода на проектную мощность);

- срок окупаемости – 7,8 лет;

- чистый дисконтированный доход – 3 583,2 млн.руб.;

- внутренняя норма доходности – 18,13%.

***2) Строительство завода по производству тепло-звуко и противопожарных изоляционных плит и производство стеновых и кровельных слоистых панелей.***

*Цель проекта:* реализация одного из направлений программы развития производства строительных теплоизоляционных материалов в Чеченской Республике. В рамках проекта предусматривается строительство завода по производству тепло-звуко и противопожарных изоляционных плит, стеновых и кровельных слоистых панелей;

*Инициатор проекта:* ООО «Стройинвест-А».

*Общая стоимость проекта:* –50 050 тыс. евро;

*Проектная мощность:* 80 тыс. тонн минеральной базальтовой ваты и до 1 500 м2 слоистых панелей;

*Эффективность проекта:* реализация проекта позволит осуществить значительный вклад в направлении качественного улучшения экономической ситуации в Чеченской Республике, обеспечит поступление налоговых платежей в бюджеты разных уровней. Планируется создание 192 рабочих мест.

***3) «Модернизация цементного завода АО «Чеченцемент», II этап первая очередь.***

Общая стоимость проекта: - 9 800,0 млн. руб.

Сроки реализации: 2020-2022 гг

Источники финансирования: 100% привлеченные кредитные средства

Текущий статус проекта: ведутся переговоры с ПАО «Сбербанк России» по выделению кредитной линии в объеме 8 000,0 млн.руб.

***4) «Организация строительства битумного производства на территории Чеченской Республики»***

Общая стоимость проекта: - 5 853,0 млн. руб. (прогнозная стоимость строительства, рассчитанная по сценарным условиям ПАО «НК «Роснефть» без учета внешних коммуникаций)

Сроки реализации: 2019-2024 гг.

***5) «Создание инновационного строительного технопарка «Казбек»(инициатор проекта – НАО «ИСТ Казбек»)***

***Общая стоимость проекта: - 9 778,0 млн. руб.***

Сроки реализации: 2015-2021 гг

Источники финансирования: 100% привлеченные кредитные средства (кредитная линия ГК «ВЭБ.РФ»).

Текущий статус проекта: проект на завершающей стадии реализации. Запуск технопарка запланирован на 4 квартал 2021 г.

***6) «Модернизация производства систем сохранения энергии мощностью 30МВт\*ч в год» (инициатор проекта – АО «Вайн-ЛИА»).***

Общая стоимость проекта: - 500,0 млн. руб.

Источники финансирования:

Собственные средства: 68,0 млн.руб.

Федеральный бюджет: 432,0 млн.руб.

Сроки реализации: 2021-2026 гг

Текущий статус проекта: Минпромэнерго ЧР направлены предложения по запросу Минпромторга России по включению проекта в подпрограмму «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016-2025 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» (предложения на рассмотрении).

***7) «Организация производства коронарных стентов в г. Грозном» «РК ГРУПП»***

ООО «РК ГРУПП» начало осуществлять производственную деятельность в 2020 году, специализирующееся на высокотехнологическом производстве жизненно необходимых и важных медицинских изделий, таких как коронарные стенты, баллонные катетеры (инструменты для эндоваскулярной и сердечно-сосудистой хирургии). Проект основан по технологиям испанского производителя медицинских изделий и направлен на импортозамещение путем создания инновационного отечественного производства. Следует отметить, что такого рода проект реализуется впервые, хотя богатый опыт производства в республике медицинских инструментов в прошлом имелся. Отметим также, что такого уровня производства во всем мире не так много. Там уже трудятся около 45 сотрудников. После запуска производства на проектную мощность, количество рабочих мест достигнет более ста человек.

Планируемый объём выпускаемой продукции после полноценного запуска составит 4 500 – 5 000 изделий в месяц. После получения сертификата соответствия мировому стандарту продукция будет поставляться в регионы России, в ближнее и дальнее зарубежье.

5.1.2. Инвестиционные проекты в сфере энергетики Чеченской Республики:

В рамках соглашения о сотрудничестве между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Энергострой-МН» и Toshiba Corporation, а также Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009г. № 261 – ФЗ, руководством ОАО «Российские сети», принято решение о реализации проектов «Интеллектуальная электрическая сеть» и «Умный город» в г. Гудермес.

**7) «Строительство Наурской солнечной электростанции» установленной мощностью 5 МВт (Наурский район, станица Наурская)**

Инициатор проекта: ООО «Хевел региональная генерация»

Цель проекта: Данный инвестиционный проект представляет собой строительство генерирующего объекта в виде отдельного энергоблока электростанции, функционирующего на основе использования солнца, в отношении которого продажа электрической энергии (мощности) планируется на розничном рынке.

Планируемая величина инвестиций для реализации проекта: 500,0 млн.руб.

Расчетная годовая выработка электроэнергии: 5,606 млн. кВт\*ч.

Текущее состояние по проекту: в июне текущего года осуществлен запуск Наурской СЭС.

**8) Строительство подстанции «Сунжа» 330 кВ.**

Место расположения: ЧР, Гудермесский муниципальный район.

В настоящее время разработано технико-экономическое обоснование проекта.

Установленная мощность: предполагается установить 2 силовых автотрансформатора мощностью 125 МВА.

Штатная численность сотрудников: будет определена проектом.

Проектная стоимость: ожидаемая стоимость 2 262,22 млн. рублей.

**9) Строительство подстанции 110/10 кВ «Город».**

Место расположения: г. Грозный, Октябрьский район (ЖД вокзал), ул. Боевая, б/н.

Установленная мощность: 80 МВА. ПС будет оснащена двумя силовыми трансформаторами напряжением 110/10 кВ, мощностью 40 МВА каждый (I этап). В части строительства кабельных линий (II этапа) предусмотрено создание схемы кольцевания (резервирования) электроснабжения потребителей ПС 110 кВ «Город» - ПС 110 кВ «Южная» - ПС 110 кВ «Восточная» - ПС 110 кВ «Консервная» - ПС 110 кВ «Северная» - ПС 110 кВ «Город» для разгрузки перегруженных центров питания 110 кВ «Южная», ПС 110 кВ «Восточная» и повышения надежности энергоснабжения потребителей подстанций 110 кВ «Консервная» и 110 кВ «Северная». Центром питания подстанции для всех указанных подстанций является ПС 330 кВ «Грозный».

Проектная стоимость: 842 млн рублей (с НДС).

Ввиду применения современных цифровых технологий, позволяющих управление подстанцией централизованно с диспетчерского пульта, создание рабочих мест не планируется.

Текущее состояние по проекту. Строительство цифровой ПС 110/10 кВ «Город» завершено (ПС не введена в эксплуатацию). Необходимо проведение работ по реализации второго этапа строительства ПС «Город».

 **10) Строительство солнечной электростанции «Ачхой-Мартановская СЭС»**

Проект реализуется компанией ООО «Хевел Региональная Генерация».

Мощность проекта: 10 МВт.

Расчетная годовая выработка электроэнергии: 13,140 млн кВт\*ч.

Объем инвестиций: 815,0 млн рублей.

Источники финансирования: 100% внебюджетные источники.

Срок реализации: 2021-2022 гг.

Статус реализации: на начальной стадии реализации, подобран земельный участок.

**11) Строительство малой гидроэлектростанции «Башенная»**

Проект реализуется компанией ПАО «РусГидро».

Мощность проекта: 10 МВт.

Предварительно предполагаемый объем инвестиций: 1 500 млн рублей.

Источники финансирования: 100% внебюджетные источники.

Срок реализации: 2021-2024 гг.

Статус реализации: на стадии разработки проектно-сметной документации.

**6. Основные показатели выполнения ФЦП, госпрограмм ЧР, отраслевых и инвестиционных программ, внепрограммных мероприятий. Результаты мониторинга и конъюнктурного обзора строящихся и существующих объектов**

 Финансирование программных мероприятий с начала 2021 года в рамках реализации утвержденной постановлением Правительства ЧР от 03.12.2013 г. № 315 государственной программы Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике (в редакции постановления Правительства ЧР от 06.04.2021 г. № 46) из республиканского бюждета осуществлено в объеме 80 886,91 тыс.руб. (подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» на обеспечение деятельности Минпромэнерго ЧР, ГБУ «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики», на обеспечение деятельности ГКУ «УОД Минпромэнерго Чеченской Республики, реализация мероприятий подпрограммы 6 «Развитие электроэнергетики Чеченской Республики», реализация мероприятий подпрограммы 4 «Газификация Чеченской Республики»еспублики»реРРРррРРРрррРрррр4 и из средств внебюджетных источников 1 657 158, 81 тыс.руб. на реализацию мероприятий инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» в рамках подпрограммы 6 «Развитие электроэнергетики Чеченской Республики».

7. Курируемые предприятия и организации федерального подчинения (перечень предприятий и организаций). Результаты их финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности за отчетный период

К предприятиям федерального подчинения, осуществляющим свою финансово-хозяйственную деятельность на территории Чеченской Республики в сфере электроэнергетики и курируемым Министерством, относится АО «Чеченэнерго» (электросетевая организация) Министерство также осуществляет кураторскую деятельность в рамках существующего законодательства Российской Федерации в отношении акционерных обществ федерального подчинения: ООО «Газпром межрегионгаз Грозный», ООО «Газпром газораспределение Грозный». Информация о результатах финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности вышеперечисленных предприятий за сентябрь 2021 года представлена в ***Приложении №1.***

8. Перечень подведомственных предприятий (организаций) и выпускаемой ими продукции:

 Распоряжениями Правительства Чеченской Республики от 24.02.2016 г. № 33-р и от 31.01.2017г. № 9-р принято решение о ликвидации подведомственных министерству ГУП Завод «Трансмаш», ГУП «Беркат», В отношении ГУП Завод «Трансмаш» и ГУП «Беркат» ликвидационные процедуры находятся в стадии завершения.

**1) ГУП «Грозненский электромеханический завод» распоряжением Правительства Чеченской Республики от 11.05.2021 г. № 156-р приватизировано путем преобразования в ООО «Грозненский электромеханический завод».**

Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, Октябрьский район, ул. Боевая, 23.

Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 01.12.2014 года № 323-р принято решение о реорганизации ГУП Грозненский Электромеханический завод путем присоединения к нему ГУП Грозненский электроремонтный завод.

Специализация предприятия: выпуск электромонтажной продукции промышленного и гражданского назначения: шкафов распределительных силовых, вводно-распределительных устройств, подстанций 400 кВт и товаров народного потребления; ремонт и восстановление электродвигателей малой и средней мощности.

Площадь территории – 7,1 га.

Производственная площадь – 17327 кв.м.

Строительно-восстановительные работы на предприятии проведены в 2002-2006 гг. Предприятие введено в строй в 2006 – 2007 гг.

В настоящее время: действующее предприятие.

Выпускаемая продукция: электромонтажная продукция промышленного и гражданского назначения, сборочное производство лифтов, штамповка каркасных деталей лифтов.

Проектная мощность – 98,77 млн. руб.

Производственная деятельность с начала 2021 года – 0,0 тыс. руб.

Среднесписочная численность: 4 чел.

**2) ГУП «Грозненский машиностроительный завод «Красный Молот»**

Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, Старопромысловский район, пос.Красная Турбина», ул. Турбинная, д.1а

Специализация предприятия: выпуск тракторных прицепов различной грузоподъемности, емкости и клепаные трубы для нефтяной промышленности.

Площадь земельного участка –10,2 га.

Общая площадь производственных зданий – 12500 тыс. кв.м.

Строительно-восстановительные работы на предприятии проведены в 2002-2005гг. Предприятие введено в строй в 2005, 2007гг.

В настоящее время: действующее предприятие.

Выпускаемая продукция: сельскохозяйственная тракторная прицепная техника, отопительное оборудование, производство стационарных и модульных зданий, металлоконструкции.

Произведено продукции с начала 2021 года – 336,0 тыс. руб.

Среднесписочная численность: 5 чел.

**3) ГУП Грозненская экспериментальная мебельная фабрика**

Расположение: Чеченская Республика. г. Грозный, Ленинский р-он, ул. Б. Хмельницкого, 221.

Специализация: производство корпусной и мягкой мебели

Земельный участок предприятия составляет – 9800 кв.м.

Строительно-восстановительные работы на предприятии проведены в 2002-2004гг.

В настоящее время: действующее предприятие.

Планируемая к выпуску продукция: корпусная и мягкая мебель.

Проектная мощность – 86,604 млн.руб.

Производство продукции не осуществлялось.

Среднесписочная численность: 1 чел.

**4) ГУП Грозненский опытно-экспериментальный завод «Автоматстром» распоряжением Правительства Чеченской Республики от 27.05.2021г. № 179-р приватизировано путем преобразования в ООО «Россполимерпласт».**

Расположение: Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловский район, пос. Бутенко, 6. Площадь земельного участка – 5 га.

Производственные площади - 4,5 тыс. кв. метров.

Строительно-восстановительные работы на предприятии проведены в 2008-2009гг. Предприятие введено в строй в 2009 году.

В настоящее время: действующее предприятие.

Планируемая к выпуску продукция: автокомпоненты из полимеров, товары народного потребления, полимерные изделия (тара, ванны и т.д.).

Проектная мощность – 70,0 млн.руб.

Произведено продукции с начала 2021 года – 1722,6 тыс. руб.

Среднесписочная численность: 7 чел.

**5) ГУП СМУ Минпрома распоряжением Правительства Чеченской Республики от 07.09.2021г. № 319-р приватизировано путем преобразования в ООО «БЕЛХИ».**

Расположение: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Трамвайная, 1а.

Специализация предприятия: выполнение строительно-монтажных работ.

Площадь территории – 7490м2.

Строительно-восстановительные работы на предприятии проведены в 2008 году и в этом же году предприятие введено в строй.

В настоящее время: действующее предприятие.

Выполняемые работы: строительно-монтажные работы.

Проектная мощность – 50,0 млн. руб.

Оказано услуг сторонним организациям с начала 2021 года – 0,0 тыс. руб.

Среднесписочная численность: 2 чел.

**6) ГУП Опытный завод Минпрома**

Расположение: Чеченская Республика, г. Грозный, Октябрьский район, 12-й участок, 1-й переулок Трамвайный 1а.

Специализация предприятия: изготовление и монтаж автоматизированных систем для нефтяной, газовой и химической промышленности. Завод относился к опытному предприятию с индивидуальным и мелкосерийным типом производства, выпускающему особо сложную продукцию.

Общая площадь территории – 3,35 га.

Строительно-восстановительные работы на предприятии проведены в 2008г., 2010-2012гг. Введено в строй в 2012 году.

В настоящее время: вновь введенное предприятие.

Планируемая к выпуску продукция: автокомпоненты, фильтрирующие элементы (топливные, масляные, воздушные и салонные) для всех видов транспорта.

Проектная мощность – 70,0 млн. руб.

Произведено продукции с начала 2021 года – 0,0 тыс. руб.

Среднесписочная численность: 1 чел.

**7) ГУП «Чеченское лесопромышленное предприятие «Фагус»**

Расположение: Чеченская Республика, Ачхой-Мартановкий район, с. Ачхой-Мартан.

Специализация предприятия: выпуск фанерного сырья, черновых мебельных заготовок, евроокон. По заявкам потребителей (заказчиков) будут изготавливаться мебельные щиты, трехслойный клееный оконный брус, пиломатериалы обрезные и необрезные, лестницы и другие изделия.

Производственная площадь – 2200 кв. м.

Строительно-восстановительные работы на предприятии проведены в 2008г., 2010-2012гг. Введено в строй в 2012 году.

В настоящее время: вновь введенное предприятие.

Планируемая к выпуску продукция: выпуск фанерного сырья, черновых мебельных заготовок, евроокон. По заявкам потребителей (заказчиков) будут изготавливаться мебельные щиты, трехслойный клееный оконный брус, пиломатериалы обрезные и необрезные, лестницы и другие изделия.

Проектная мощность – 100,0 млн. руб.

Производство продукции с начала 2021 года не осуществлялось.

Среднесписочная численность: -

**8) ГУП «Алхан-Калинский деревообрабатывающий комбинат» распоряжением Правительства Чеченской Республики от 16.06.2021 г. № 204-р приватизировано путем преобразования в ООО «Алхан-Калинский деревообрабатывающий комбинат «Терек».**

Предприятие создано в 1957 году. Расположение: Чеченская Республика, Грозненский район, с. Алхан-Кала, ул. Элеваторная 30.

Специализация предприятия: производство ДСП, строганого шпона, синтетической смолы, заготовке и переработке древесины

Производственная площадь составляет – 14263кв.м.

Часть строительно-восстановительных работ на предприятии проведена в 2002-2007гг. в ходе реализации федеральной целевой программы «Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующее годы)». В 2008-2009 гг. строительно-восстановительные работы завершены в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы».

В настоящее время: предприятие, на котором завершаются монтажные и пуско-наладочные работы.

Планируемая к выпуску продукция: выпуск шпона, строганного из местных пород древесины (бук, ясень, дуб, вишня), паркет, ЧМЗ, мебельное и столярное производство.

Проектная мощность – 79,0 млн. руб.

Произведено продукции с начала 2021 года – 0,0 тыс. руб.

Среднесписочная численность: 4 чел.

**9) ГУП Аргунский завод «Пищемаш» (1-й пусковой комплекс)**

Расположение: Чеченская Республика, г.Аргун, ул. Дзержинского, 33.

Аргунский завод "Пищемаш" входил в число предприятий Министерства оборонной промышленности СССР. После распада СССР и образования Госкомитета Российской Федерации по оборонным отраслям промышленности в 1992г., завод входил в число предприятий Главного управления промышленности вооружений Госкомитета.

Площадь территории завода составляет 18,4 га.

Строительно-восстановительные работы на предприятии (1-й пусковой комплекс) начаты в 2006-2007гг. в ходе реализации федеральной целевой программы «Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующее годы)». В 2008-2012гг. строительно-восстановительные работы завершены в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы». Введено в строй в 2012 году.

В настоящее время: вновь введенное предприятие.

Планируемая к выпуску продукция: оборудование для производства пищевых продуктов.

Проектная мощность – 240,95 млн.руб.

С начала 2021 года производство продукции не осуществлялось.

Среднесписочная численность: 2 чел.

**10) ГУП «Оргтехника» распоряжением Правительства Чеченской Республики от 01.11.2017 г. № 293-р приватизировано путем преобразования в ООО «НефтеМашСервис».**

Расположение: Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловский район, ул.Угольная, д.320.

Специализация предприятия: выпуск электрофотографических аппаратов для крупных научно-исследовательских, проектных и производственных предприятий. На заводе было налажено производство пластмассовых изделий, товаров народного потребления.

Площадь земельного участка – 10,2 га

Общая площадь производственных зданий – 2,8 га

Основная часть строительно-восстановительных работ на предприятии проведена в 2002-2006гг. в ходе реализации федеральной целевой программы «Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующее годы)». В 2008-2010гг. строительно-восстановительные работы завершены в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы». Введено в строй в 2010 году.

В настоящее время: действующее предприятие.

Выпускаемая продукция: сварочные электроды, закрутки для консервирования, метизы для нефтепромыслового оборудования.

Проектная мощность – 80,0 млн. руб.

Произведено продукции с начала 2021 года –14650,0 тыс. руб.

Среднесписочная численность: -

**11) ГУП «Спецавтоматика» распоряжением Правительства Чеченской Республики от 25.12.2017 г. № 347-р приватизировано путем преобразования в ООО «Завод «Арт полимер».**

Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, ул.Батаева, д.87а.

Специализация предприятия: производство теплоизоляционных труб, пружинных блоков, поролона

Площадь земельного участка – 1,84га

Часть строительно-восстановительных работ на предприятии проведена в 2004-2006гг. в ходе реализации федеральной целевой программы «Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующее годы)». В 2008 году строительно-восстановительные работы завершены в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы».

В настоящее время: действующее предприятие.

Планируемая к выпуску продукция: теплоизоляционные трубы, пружинные блоки, поролон.

Проектная мощность – 10,0 млн. руб.

Произведено продукции с начала 2021 года – 0,0 тыс. руб.

Среднесписочная численность: -

**12) ГУП «Чеченская генерирующая компания»**

Расположение: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Машинная, 25.

Площадь территории завода составляет 1,73 га. Здания и сооружения на территории земельного участка отсутствуют.

В целях организации производства электрической энергии на территории Чеченской Республики ГУП «Чеченпромстройсервис» переименовано в ГУП «Чеченская генерирующая компания» Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 02.02.2015 г. № 10-р.

Произведено продукции с начала 2021 года – 22149,4 тыс. руб.

Среднесписочная численность: 18 чел.

**13) ГУП «Геотермальные воды»**

Расположение: Чеченская Республика, пос. Гикало, ул.Тепличная, 1.

В настоящее время: предприятие не функционирует.

Среднесписочная численность: 1 чел.

**14) ООО «Электропульт-Грозный»**

Предприятие создано в 2006 году.

Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, Старопромысловский район, ул.Угольная,320

Специализация предприятия: производство низковольтного и средневольтного распределительного электротехнического оборудования.

Площадь территории – 1,16 га

Производственная площадь – 5061 кв.м

В настоящее время:

Выпускаемая продукция: низковольтное и средневольтное распределительное электрощитовое и трансформаторное оборудование.

Производственная деятельность с начала 2021 года не осуществлялась.

Среднесписочная численность: - 0

**15) ООО «Чеченавто»**

Расположение: Чеченская Республика, г. Аргун, ул. Дзержинского, 33

Специализация предприятия: производство легковых автомобилей

Площадь территории – 1,84 га

Выпускаемая продукция: сборочное производство автомобилей модели LADA «GRANTA».

Произведено продукции с начала 2021 года – 1194221,0 тыс. руб.

Среднесписочная численность: 182 чел.

**16) Государственное бюджетное учреждение «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики»**

Предприятие создано в соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики от 28.12.2010 г. № 232 и распоряжением Правительства Чеченской Республики от 03.09.2010 г. № 395-р.

Расположение: Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловский район, ул.Угольная, 320

Численность работающих – 36 чел.

В настоящее время: данное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметами и целями, определенными Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», другими нормативными правовыми актами в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и уставом учреждения путем выполнения работ и оказания услуг в сфере энергосбережения.

**17) Государственное казенное учреждение «Управление по обеспечению деятельности Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики»**

Предприятие создано в соответствии с распоряжением Правительства Чеченской Республики от 21.02.2017г. № 39-р.

Расположение: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Гикало, 4.

Численность работающих – 27 чел.

Осуществляет деятельность согласно Уставу. Предметом деятельности Управления является ведение делопроизводства, осуществление мероприятий по охране труда и технике безопасности и обеспечение технического сопровождения деятельности Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики.

**18) ООО «Энергия-Плюс»**

Расположение: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Старосунженская 29.

Специализация предприятия: производство приборов учета энергоресурсов (счетчики электроэнергии).

Выпускаемая продукция: приборы учета энергоресурсов (счетчики электроэнергии).

Произведено продукции с начала 2021 года – 0,0 тыс.руб.

Среднесписочная численность: -.

**19) ООО «Грозненский завод электрозащитного оборудования»**

Расположение: Чеченская Республика, г. Грозный,

Вид деятельности – производство оборудования электротехнического назначения.

Произведено продукции с начала 2021 года – 16830,0 тыс.руб.

9. Основные показатели производственной и финансовой деятельности

Основные показатели производственной деятельности предприятий Министерства по состоянию на 01.11.2021г. приводятся в ***Приложении №2*** к настоящему отчету.

Основные показатели финансовой деятельности предприятий Министерства по состоянию на 01.11.2021 г. приводятся в ***Приложении №3*** к настоящему отчету.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование показателей** | **По плану** | **По факту** | **в % по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года** |
| 1 | Численность работников, в том числе: | 485 | 352 | 92,6 |
|  | - в аппарате | 70 | 63 | 100,0 |
|  | - в подведомственныхПредприятиях | 415\* | 289 | 91,2 |
| 2 | Количество вновь созданных рабочих мест | - | - | - |
| 3 | Объем произведенной продукции или оказанных услуг, млн. руб. | 1825,8 | 1249,9 | 94,2 |

 \*снижение планового значения численности работников наблюдается в связи с процедурой ликвидации следующих предприятий: ГУП «Трансмаш», ГУП «Беркат» (в рамках распоряжения Правительства ЧР от 24.02.2016 г. № 33-р предприятия находятся на стадии ликвидации).

 10. Плановые показатели по выпуску продукции и оказанию услуг

 Плановые показатели по выпуску продукции и оказанию услуг предприятиями Министерства на 01.11.2021 г. приведены в ***Приложении №4.***

11. Результаты производственно-хозяйственной деятельности предприятия за отчетный период (прибыль, убыток, затраты на производство и реализацию продукции, услуг и т.д.)

Результаты производственно-хозяйственной деятельности предприятий приводятся в ***Приложении №2.***

12. Внедрение инновационных и энергосберегающих технологий и меры, направленные на повышение энергетической эффективности производства. Принимаемые меры по модернизации оборудования

12.1. Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сферах ведения министерства с 2014 года проводятся в рамках подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» государственной программы Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» на 2014-2023 годы» (утверждена постановлением Правительства ЧР от 03.12.2013г. № 315).

В соответствии с ч.1 ст.25 Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», государственными унитарными предприятиями, находящимися в ведении Министерства, разрабатываются и утверждаются программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, содержащие:

1) целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации этих программ, и их значения;

2) мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), включая экономический эффект от проведения этих мероприятий.

13. Анализ работы предприятий за аналогичный отчётный период (за аналогичный период предыдущего года)

Анализ показателей производственной деятельности предприятий Министерства по состоянию на 01.11.2021 г. приводится в ***Приложении №2.***

14. Структура капитальных вложений за отчётный период и выполнение плана капитальных вложений.

В рамках Инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» с начала 2021 года осуществлены капитальные вложения на сумму 1 657,158 млн.руб.