Аналитическая справка

по итогам реализации: республиканской целевой программы «Развитие промышленности в Чеченской Республике на период 2012-2014 годы»

за 2013 год

1. Государственный заказчик Программы – Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики.

2. Финансирование мероприятий Программы в 2013 году

Источник финансирования программы – республиканский бюджет.

В 2013 году Программа профинансирована в объеме 249,962млн.руб., в том средства, направленные на:

- реализацию мероприятий Программы в объеме 249,943млн.руб.;

- оплату государственных услуг по проведению торгов по Программе в объеме 0,019млн.руб.

3. Сведения о заключенных соглашениях на предоставление субсидий на софинансирование мероприятий Программы: не предусмотрено.

4. Ключевые мероприятия Программы в 2013 году:

4.1. ГУП Грозненский электромеханический завод:

1) проведение СМР:

- административно-бытовой корпус (общестроительные, сантехнические и электромонтажные работы; устройство пожарной сигнализации);

- производственный корпус (отопление);

- цех №2 (общестроительные работы и отопление);

- складские и бытовые помещения (электромонтажные работы);

- складское здание (общестроительные работы);

- цех РМЦ (общестроительные работы);

- благоустройство территории, наружные сети газопровода, водопровода, наружные кабельные линии 0,6 кВА.

2) оборудование - закупка и монтаж координатно-револьверного пресса с ЧПУ "AMADA".

4.2. ГУП Алхан-Калинский деревообрабатывающий комбинат:

1) проведение СМР:

- производственный корпус (общестроительные работы; устройство вентшахт из оцинкованной стали; установка зонтов над шахтами; установка тельферов; устройство воздухоснабжения);

- навес для автоклавов (общестроительные работы; ремонт автоклавов);

- навес над пилорамой (общестроительные работы);

2) оборудование - закупка и монтаж оборудования (химлаборатория; ленточная пилорама; дизель-генератор; переоборудование автоклава АП-2-18 в термовакуумную сушильную камеру ёмкостью 17 куб. м; винтовой компрессор; паровой насос и т.д.).

4.3. ГУП Гудермесский завод «Мединструмент»:

1) выделение оборотных средств;

2) финансирование затрат на закупку и монтаж оборудования (трансформаторы; пресс гидравлический; ножницы гильотинные; дизельная электростанция; оборудование точного литья; станки; оснастка и инструмент для технологических и производственных нужд; газель пассажирская и т.д.).

4.4. ГУП Завод «Трансмаш»:

1) выделение оборотных средств;

2) финансирование затрат на закупку и монтаж оборудования (ленточнопильный станок по металлу; станок плазменной резки с ЧПУ; токарно-винторезный станок; токарный трубонарезной станок).

4.5. ГУП «Оргтехника»:

1) выделение оборотных средств;

2) финансирование затрат на проведение СМР:

- административно-бытовой корпус (общестроительные работы: демонтаж, кладка стен, установка оконных блоков ПВХ, устройство стяжек, внутренние и наружные отделочные работы, устройство крылец);

- котельная (общестроительные работы; отопление; водопровод и канализация);

- трубонарезной цех (общестроительные работы; отопление; водопровод и канализация);

- цех №2 (общестроительные работы);

- проходная (общестроительные работы; приобретение технологического оборудования (токарные и фрезерные станки, пресс гидравлический, гильотинные ножницы и пр.).

4.6. ГУП «Беркат»:

1) выделение оборотных средств;

2) финансирование затрат на проведение СМР:

- главный производственный корпус (общестроительные работы);

- вентиляционная шахта (общестроительные работы; устройство металлических решёток);

- бытовые помещения (общестроительные работы; устройство помещения для омовения, санузлов);

- лестничная площадка (отделочные работы; штукатурка; окраска стен, потолков, металлических поверхностей);

- внутренний водопровод и канализация.

3) оборудование - закупка и монтаж оборудования (швейные, петельные, пуговичные, обмёточные машины; раскройный комплекс; проходной пресс; и т.д.).

4.7. ООО «Электропульт-Грозный»:

1) выделение оборотных средств;

2) финансирование затрат на закупку и монтаж оборудования (гибочный станок "AMADA"; машины для плазменной резки; токарный станок; винтовой компрессор; оборудование для полиуретановых уплотнений; эксцентриковый пресс; оборудование для входного контроля комплектующих; оборудование для испытательного участка и т.д.).

4.8. ГУП «ЧЛП «Фагус»:

1) закупка технологического оборудования (трактор с бульдозерным оборудованием Б10М.0811Е (180 л.с., МТ, 5-ти катковая тележка, ПД, предпусковой подогреватель двигателя полусферический отвал «10Е»; автомобиль-сортиментовоз (6х4) 68906 В, шасси 65115-1051-62).

4.9. ГУП ГОЭЗ «Автоматстром»:

1) финансирование затрат на проведение СМР (общестроительные работы - Цех№1; АБК; гараж (размерами 8х4); гараж (размерами 48х19); склад (размерами 67,4х12,84); сантехнические работы - Цех №1, АБК и столовая; электромонтажные работы - Цех №1; внутриплощадочные газоснабжение и канализация; ливневая канализация; благоустройство).

4.10. ГУП «Спецавтоматика»:

1) выделение оборотных средств;

2) финансирование затрат на проведение СМР:

- холодный склад (общестроительные работы);

- цех поролона (общестроительные работы; отопление);

- бытовые помещения (общестроительные работы; отопление);

- пристройка к АБК (общестроительные работы; отопление; внутренние электромонтажные работы; пожарно-охранная сигнализация; внутренний водопровод и канализация);

3) оборудование - закупка и монтаж оборудования (станки для правки и автоматической рубки ленты плющенной, крепления пружин к рамкам; окантовочная машина для матрасов; трёхфазный дизель-генератор; штабелер и т.д.).

4.11. ГУНПП «Промавтоматика»:

1) выделение оборотных средств.

5. Ключевые мероприятия Программы за отчетный период:

5.1. Выделены оборотные средства в объеме 41,162млн.руб. следующим предприятиям:

- ГУП Завод «Трансмаш»                                     – 7,00 млн.руб.;

- ГУП «Оргтехника»                                             – 10,093 млн.руб.;

- ООО «Электропульт-Грозный»                         – 8,9 млн.руб.;

- ГУП «Спецавтоматика»                                      – 4,669 млн.руб.;

- ГУП Гудермесский завод «Мединструмент»   – 3,0 млн.руб.;

- ГУП «Беркат»                                                      – 2,0 млн.руб.;

- ГУНПП «Промавтоматика»                               – 5,5 млн.руб.

Выделенные оборотные средства предприятиями использованы на закупку материалов и комплектующих изделий в полном объеме.

5.2. В части проведения СМР и закупки оборудования:

1) ГУП Грозненский электромеханический завод:

- запланированные общестроительные работы стоимостью 16,3млн.руб. выполнены в полном объеме;

- приобретено и установлено вышеуказанное оборудование стоимостью 14,7млн.руб;

2) ГУП Алхан-Калинский деревообрабатывающий комбинат:

- запланированные общестроительные работы стоимостью 2,0млн.руб. выполнены в полном объеме;

- приобретено вышеуказанное оборудование стоимостью 5,991млн.руб.

3) ГУП Гудермесский завод «Мединструмент»:

- приобретено вышеуказанное оборудование стоимостью 8,993млн.руб.

4) ГУП Завод «Трансмаш»:

- приобретено вышеуказанное оборудование стоимостью 7,3млн.руб.

5) ГУП «Оргтехника»:

- запланированные общестроительные работы стоимостью 39,0млн.руб. выполнены в полном объеме;

6) ГУП «Беркат»:

- запланированные общестроительные работы стоимостью 18,0млн.руб. выполнены в полном объеме;

- приобретено вышеуказанное оборудование стоимостью 10,0млн.руб.

7) ООО «Электропульт-Грозный»:

- приобретено вышеуказанное оборудование. Стоимость оборудования – 24998,0млн.руб.

8) ГУП «ЧЛП «Фагус»:

- приобретено вышеуказанное оборудование стоимостью 7,5млн.руб.

9) ГУП ГОЭЗ «Автоматстром»:

- запланированные общестроительные работы стоимостью 29,0млн.руб. выполнены в полном объеме.

10) ГУП «Спецавтоматика»:

- запланированные общестроительные работы стоимостью 21,6млн.руб. выполнены в полном объеме;

- приобретено вышеуказанное оборудование стоимостью 3,399млн.руб.

6. Количество новых рабочих мест: среднесписочная численность работников предприятий по итогам 2013 года составила 651 чел. Увеличение среднесписочной численности работников предприятий в 2013 году – 59 чел.

7. Основные итоги реализации Программы за отчетный период:

По итогам 2013 года наблюдается выполнение целевых индикаторов Программы в следующих объемах:

1) произведено продукции на сумму 562,7млн.руб.;

2) среднесписочная численность работников предприятий составила 651 чел.;

3) общая сумма налоговых отчислений составила – 16,361млн.руб., в том числе:

- платежи в бюджеты разных уровней   – 5,107 млн.руб.;

- платежи во внебюджетные фонды       – 11,254 млн.руб.

8. Сведения о проблемных ситуациях и недостатках в ходе реализации программы за отчетный период, причинах их возникновения и мерах, принимаемых государственным заказчиком по устранению выявленных отклонений в реализации Программы:

Открытие финансирования мероприятий Программы в 2013 году не совпало с началом финансового года – выделение оборотных средств предприятиям начато в марте месяце, а финансирование капитальных затрат – в конце мая текущего года. Такое несвоевременное начало финансирования мероприятий Программы в 2013 году привело в целом к изменению графика выполнения строительно-монтажных работ на предприятиях, пуска технологических линий в эксплуатацию и вовлечения в производство необходимой суммы денежных средств.

Первый заместитель министра

промышленности и энергетики

Чеченской Республики                                                                       С.У. Рахмаев