**Отчёт о работе**

**Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики**

**За август 2022 года (нарастающим итогом)**

В настоящее время штатная численность аппарата Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики (далее – Министерство) составляет 70 человек. В структуру аппарата Министерства входят следующие департаменты и отделы:

1) Департамент государственной службы, правовой работы и информатизации:

- отдел правовой и кадровой работы;

- отдел закупок, связи и информатизации;

2) Департамент учета, отчетности и ревизии:

- отдел учета и отчетности;

- контрольно-ревизионный отдел;

3) Департамент экономического анализа и инвестиций:

- отдел экономического анализа;

- отдел инвестиций и маркетинга;

4) Департамент промышленности:

- отдел развития производства;

- отдел безопастности;

5) Департамент энергетики:

- отдел энергетики;

- отдел недропользования и контроля в сфере ТЭК;

 В штатное расписание аппарата Министерства включен также руководящий состав, в том числе: министр, первый заместитель министра, заместители министра, помощники министра, главный специалист-эксперт по мобилизационной подготовке и мобилизации, главный специалист-эксперт по защите государственной тайны и информации.

1.2. В ведении Министерства находятся 7 государственных унитарных предприятий из них на стадии ликвидации 2 предпрития. Также в ведении министерства находятся государственное бюджетное учреждение, государственное казенное учреждение, некоммерческая организация «Региональный фонд развития промышленности Чеченской Республики», а также Министерство является соучредителем общества с ограниченной ответственностью «Электропульт-Грозный». Кроме того, Министерство, как отраслевой орган исполнительной власти республики, координирует деятельность ООО «Чеченавто», НАО «ИСТ Казбек», ООО «ГрозСтройКерам», АО «Чеченцемент», АО «Вайн-ЛИА», ООО «Теплостропроект-С», ООО «Трубпласт», ОАО «Грознефтегаз», ООО «Газпром Межрегионгаз Грозный», АО «Чеченэнерго», ООО «Газпром трансгаз Грозный», АО «Газпром газораспределение Грозный», АО «Чеченнефтехимпром», ООО «РК Групп».

Основными задачами Министерства являются:

- участие в реализации единой государственной политики в области промышленности и энергетики на территории Чеченской Республики;

- осуществление деятельности, направленной на развитие промышленности и энергетики Чеченской Республики;

- координация и анализ деятельности подведомственных Министерству государственных предприятий и учреждений;

- определение приоритетных направлений развития промышленного и топливно-энергетического комплексов, участие в решении вопросов о несостоятельности и финансовом оздоровлении подведомственных предприятий, учреждений и организаций;

- содействие увеличению количества рентабельно работающих подведомственных предприятий, учреждений и организаций, снижению себестоимости продукции за счет уменьшения издержек производства, обеспечению своевременных расчетов подведомственных предприятий, учреждений и организаций с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами;

- содействие наращиванию объемов производства, насыщению рынка товарами, произведенными на подведомственных предприятиях, увеличению занятости населения;

- организация выполнения федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов Чеченской Республики, указов и распоряжений Главы Чеченской Республики, распоряжений и постановлений Правительства Чеченской Республики, других нормативных правовых актов Чеченской Республики по вопросам, относящимся к компетенции министерства;

- на министерство могут быть возложены иные задачи в соответствии с законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики.

Министерство, в соответствии с возложенными на него задачами, осуществляет следующие функции:

- формирует совместно с другими республиканскими органами исполнительной власти прогнозы социально-экономического развития промышленного и топливно-энергетического комплексов;

- участвует в разработке и реализации государственной программы Чеченской Республики в области развития промышленности и энергетики;

- развивает в целях расширения внутреннего потребительского рынка внутриреспубликанскую межотраслевую кооперацию;

- организует и проводит информационно-рекламную и выставочную работу в сферах деятельности, отнесенных к ведению министерства;

- организует совместно с другими республиканскими органами исполнительной власти работу по техническому перевооружению промышленного и топливно-энергетического комплексов;

- при формировании бюджета Чеченской Республики вносит в Правительство Чеченской Республики предложения по вопросам финансовой поддержки промышленного и топливно-энергетического комплексов и их отдельных объектов (предприятий);

- принимает участие в рассмотрении и согласовании предложений о размещении новых производств и современных технологий по выпуску промышленной продукции;

- участвует в разработке и реализации предложений по реструктуризации организаций и объектов промышленного и топливно-энергетического комплексов, координирует создание межотраслевых производств по выпуску промышленной продукции;

- совместно с заинтересованными республиканскими органами исполнительной власти разрабатывает и осуществляет мероприятия по защите республиканских товаропроизводителей, осуществляющих выпуск промышленной продукции;

- осуществляет меры по развитию маркетинга, расширению внутриреспубликанских и внешних торгово-экономических отношений;

- по поручению Правительства Чеченской Республики участвует в разработке межрегиональных, межотраслевых договоров и соглашений, других документов, способствующих насыщению внутреннего товарного рынка промышленной продукцией, ее взаимовыгодному обмену, развитию интеграционных процессов;

- в соответствии с законодательством Чеченской Республики совместно с заинтересованными республиканскими органами исполнительной власти принимает участие в формировании заказа на производство промышленной продукции для нужд Чеченской Республики;

- осуществляет меры по повышению качества и конкурентоспособности продукции, производимой на подведомственных промышленных предприятиях, организуя в этих целях конкурсы, выставки, используя меры экономического стимулирования производителей высококачественной продукции;

- подготавливает ежегодные доклады и годовые отчеты о расходовании средств, выделенных на содержание и развитие подведомственных предприятий и учреждений;

- подготавливает в установленном порядке предложения о передаче в доверительное управление пакетов акций, закрепленных в государственной собственности, акционерных обществ, созданных в процессе приватизации подведомственных министерству государственных предприятий;

- осуществляет координацию и контроль за деятельностью подведомственных министерству государственных унитарных предприятий, учреждений и организаций;

- участвует в подготовке проектов нормативных правовых актов Чеченской Республики по вопросам промышленности и энергетики;

- содействует привлечению в установленном порядке инвестиций для развития промышленного и топливно-энергетического комплексов, определяет их целесообразность и ведет учет;

- разрабатывает предложения по основным направлениям инвестиционной политики в курируемых отраслях;

- координирует деятельность органов исполнительной власти Чеченской Республики, других государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий и организаций на территории Чеченской Республики по вопросам развития и совершенствования промышленного и топливно-энергетического комплексов;

- в пределах своей компетенции осуществляет контроль за исполнением на территории Чеченской Республики законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере промышленности и энергетики;

- участвует в разработке предложений по финансовой и кредитно-денежной политике в промышленном и топливно-энергетическом комплексах;

- участвует в подготовке предложения по вопросам приватизации и управления государственным имуществом Чеченской Республики в промышленном и топливно-энергетическом комплексах;

- содействует подведомственным организациям в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров;

- осуществляет меры по совершенствованию управления и созданию рыночной инфраструктуры в сфере промышленности и энергетики;

- координирует, распространяет и содействует использованию результатов научно-исследовательских разработок в сферах промышленного и топливно-энергетического комплексов;

- согласовывает размещение объектов электроэнергетики на территории Чеченской Республики;

- рассматривает инвестиционные программы субъектов электроэнергетики в части, касающейся:

- соответствия инвестиционной программы утвержденной схеме и программе развития электроэнергетики Чеченской Республики на ближайшие 5 лет;

- размещения и сроков ввода объектов энергетики на территории Чеченской Республики;

- координации инвестиционных программ территориальных сетевых организаций по развитию распределительных электрических сетей с инвестиционной программой, управляющей распределительной сетевой компании;

- координации инвестиционных программ сетевых организаций с программами развития генерирующих мощностей на территории Чеченской Республики;

- согласовывает графики ограничений потребления и временного отключения электрической энергии (мощности) при возникновении или угрозе возникновения аварий в работе систем электроснабжения;

- осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей на территории Чеченской Республики;

- составляет топливно-энергетический баланс Чеченской Республики;

- разрабатывает и представляет на утверждение в Правительство Чеченской Республики схему и программу развития электроэнергетики в Чеченской Республике;

- обеспечивает единый подход к решению вопросов, касающихся газоснабжения на территории Чеченской Республики:

- государственной поддержки развития газоснабжения в целях улучшения социально-экономических условий жизни населения, обеспечения технического прогресса и создания условий для развития экономики Чеченской Республики с учетом промышленной и экологической безопасности;

- повышения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Чеченской Республики, на основе формирования и реализации соответствующих федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации;

- создания условий для широкого использования газа в качестве моторного топлива;

- совместно с органами местного самоуправления и газораспределительными организациями формирует программу газификации Чеченской Республики и план-график синхронизации строительства газопроводов за счет средств энергетической компании и утверждает их в установленном порядке;

- осуществляет мероприятия по вопросам развития рынка сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд;

- оказывает содействие предприятиям и организациям системы газоснабжения Чеченской Республики в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- разрабатывает и вносит предложения по развитию электрических и газовых сетей на курируемых предприятиях на территории Чеченской Республики;

- реализует государственную политику в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Чеченской Республики;

- организует разработку и реализацию региональных программ (подпрограмм) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- организует информационное обеспечение на территории Чеченской Республики мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных региональной программой (подпрограммой) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- утверждает нормативы потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям и нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии;

- осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Чеченской Республики и контроль за проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Чеченской Республики;

- осуществляет иные полномочия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отнесенные к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

- обеспечивает рассмотрение устных и письменных обращений граждан и коллективных обращений, организует личный прием граждан, участвует в урегулировании коллективных трудовых споров на подведомственных предприятиях и учреждениях;

- в пределах своей компетенции осуществляет меры по противодействию терроризму и экстремизму, а также по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечению межнационального и межконфессионального согласия;

- участие в обеспечении защиты, переданных министерству другими органами государственной власти, предприятиями, учреждениями и организациями сведений, составляющих государственную тайну, а также сведений, засекреченных ими;

- организует и обеспечивает выполнение мероприятий по защите государственной тайны в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне в структурных подразделениях министерства;

- обеспечивает в пределах своих полномочий мобилизационную подготовку министерства, разрабатывает мобилизационный план министерства, готовит документы по его переводу на работу в условиях военного времени при объявлении мобилизации;

- уведомляет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, об утверждении категорированного объекта топливно-энергетического комплекса в Чеченской Республике и о внесении изменений в сведения о таком объекте, содержащиеся в Реестре объектов топливно-энергетического комплекса;

- организует выполнение мероприятий по гражданской обороне в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики;

- в пределах своей компетенции участвует в принятии мер, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности объектов промышленности и энергетики;

- в пределах своей компетенции издает (в том числе совместно с иными органами исполнительной власти) нормативные правовые акты, обязательные для исполнения на территории Чеченской Республики, дает разъяснения по их применению.

2. Основные мероприятия, проведенные за отчётный период. Реализация и исполнение планов мероприятий и поручений руководства

 2.1. Организованы и проведены:

 - проведено очередное заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Чеченской Республики с участием представителей Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики, АО «Чеченэнерго», Ростехнадзора по ЧР, Северо-Кавказского ПМЭС, Службы государственного жилищного надзора Чеченской Республики и Северокавказского РДУ по вопросу о ходе прохождения субъектами электроэнергетики и объектами ЖКХ отопительного сезона 2021-2022 годов, оплаты за потребленную электроэнергию, также аварийности на объектах электроэнергетики;

 - проведено очередное заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Чеченской Республики с участием представителей Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики, Северокавказского РДУ, АО «Чеченэнерго», Ростехнадзора по ЧР, Северо-Кавказского ПМЭС, Службы государственного жилищного надзора Чеченской Республики и МЧС России по ЧР с подведением итогов прохождения организациями ТЭК и ЖКХ Чеченской Республики осенне-зимнего периода 2021-2022 годов;

 - в режиме видеоконференцсвязи проведено заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Чеченской Республики с участием представителей ПАО «Россети Северный Кавказ», АО «Чеченэнерго», Северокавказского РДУ, Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики, Северо-Кавказского ПМЭС, Ростехнадзора по Чеченской Республике с рассмотрением вопросов подготовки к надежному бесперебойному электроснабжению потребителей Чеченской Республики, в том числе, пунктов проведения Единого дня голосования 11 сентября 2022 года.

2.2. Принято участие:

- в совещании в формате ВКС с торговым представительством РФ в Республике Азербайджан; Республике Беларусь; Республике Сербия; ОАЭ;

- принято участие в совещании в Министерстве природных ресурсов и окружающей среды Чеченской Республики, на котором утвержден проект осуществления на территории Чеченской республики научно-технической деятельности в области экологического развития Российской Федерации и климатических изменений;

- в совещании в режиме ВКС в Совете по вопросам газификации Субъектов Российской Федерации при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

- в совещании в режиме ВКС под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителя Федерального штаба по догазификации А.В. Новака по вопросам социальной догазификации.

- в совещание под председательством Заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Х.С. Хакимова во исполнение перечня поручений Председателя Правительства Чеченской Республики М.М. Хучиева от 10.03.2022 № 02-07пп по вопросам регистрации бесхозяйных газопроводов;

- в совещании в формате ВКС под руководством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Новака

 - в совещании в формате ВКС с Губернатором Челябинской области А.Л. Текслер;

 - в совещании в режиме ВКС с участием представителей Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики и представителей ООО «Газпром газомоторное топливо» по вопросу о планах размещения объектов газомоторной инфраструктуры на территории Чеченской Республики.

3. Подготовленные материалы, справки, доклады, выступления, заключение договоров и их исполнение

3.1. В соответствии и во исполнение:

3.2. Подготовлены и направлены в органы исполнительной власти Российской Федерации:

- директору филиала АО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ А.Л. Королькову направлена копия утвержденного Технического задания на разработку Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на период 2023-2027 годы;

- директору ООО «Юнигрин Пауэр» О.и. Шуткину направлена информация, что все генерирующие объекты, прошедшие конкурс на оптовом рынке электроэнергии (мощности) и подписавшие договор о предоставлении мощности (в том числе, и Курчалоевская СЭС) отражены в проекте Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на период 2023-2027 годов;

- ответственному секретарю Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба) С.А. Мирошниченко направлена информация о принимаемых мерах по разработке и реализации на территории Чеченской Республики программы по оснащению социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения резервными автономными источниками электроснабжения;

- заместителю руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба), заместителю министра энергетики Российской Федерации направлена информация по исполнению пунктов 1 и 4 Протокола заседания Правкомиссии от 14.01.2022 г. № 01-2022;

- директору департамента контроля Правительства Российской Федерации Е.А. Дербеневу направлены копии пообъектного и сводного план-графиков догазификации;

- ответственному секретарю Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба) С.А. Мирошниченко направлено информация о готовности к ОЗП АО «Чеченэнерго»;

- направлен Доклад по газификации в части программы социальной газификации в адрес Правительства Чеченской Республики в целях подготовки участия в совещании у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Новака А.В.;

Ответственному секретарю Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба) С.А. Мирошниченко направлена информацию о бесхозяйных электросетевых объектах и резервных источниках электроснабжения на территории Чеченской Республики;

- Губернатору Кемеровской области – Кузбасса, председателю комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Энергетика» С.Е. Цивилеву направлена информация о состоянии топливно-энергетического комплекса Чеченской Республики на фоне санкционного режима со стороны зарубежных стран;

- заместителю Министра энергетики Российской Федерации Е.П. Грабчаку направлена информация о проводимых мероприятиях по обеспечению надежного электроснабжения пунктов проведения Единого государственного экзамена 2022 года на территории Чеченской Республики;

- Ответственному секретарю Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба) С.А. Мирошниченко направлена информация об исполнении, в части касающейся, пунктов протокола Всероссийского совещания «Об итогах прохождения субъектами электроэнергетики и объектами жилищно-коммунального хозяйства отопительного сезона 2021-2022 годов и актуальных вопросах функционирования электроэнергетической отрасли» от 27 апреля 2022 года № НШ-106/2пр;

- заместителю Председателя Правления ПАО «Газпром» Маркелову В.А. направлена информация о газовом хозяйстве Чеченской Республики;

- заместителю Руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба), Заместителю Министра энергетики Российской Федерации Е.П. Грабчаку направлена информация об ответственных за подготовку информации о выполнении ТСО условий обеспечения безопасности электроснабжения потребителей Чеченской Республики;

- заместителю Руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба), Заместителю Министра энергетики Российской Федерации Е.П. Грабчаку направлена информация о проведении работы по консолидации всего электросетевого имущества на территории Чеченской Республики в рамках одного юридического лица - АО «Чеченэнерго;

- заместителю Руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба), Заместителю Министра энергетики Российской Федерации Е.П. Грабчаку направлена информация о Дежурной службе Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Чеченской Республики;

- заместителю полномочного представителя Президента Российской Федерации в СКФО В.Е. Надыкто направлена информация по исполнению перечня поручений Президента РФ от 21.05.2020 года № Пр-837;

- первому заместителю министра энергетики РФ П.Ю. Сорокину направлена информация по вопросу анализа проведения количества не включенных в Программу газификации Чеченской Республики газифицированных населенных пунктов;

- директору Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации А.Г. Максимову направлена информация в рамках исполнения условий Соглашения о порядке реализации установленных Правительством Российской Федерации критериев на территории Чеченской Республики, в части касающейся Правительства Чеченской Республики за II квартал 2022 года по Форме № 5;

- исполняющему обязанности генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Р.А. Левченко направлена согласованная и подписанная Дорожная карта по организации взаимодействия при заключении договоров об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств особых экономических зон «Ведучи», «Эльбрус»;

**в Минэнерго России:**

**-** направлена информация об ответственных должностных лицах для работы в платформе ПОС;

- направлена информация о контактном лице для осуществления информационного взаимодействия в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 года № 977;

- направлена информация об объемах реализации природного газа в качестве моторного топлива за 2021 год,

- направлена информация о ходе реализации Федерального закона № 522-ФЗ гарантирующими поставщиками и территориальными сетевыми организациями,

- направлена информация об исполнении целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям»,

- направлена информация об исполнении пунктов протокола у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.А. Новака от 04.02.2022 г.;

- направлена информация о состоянии деятельности организаций ТЭК республики в условиях санкционного давления- Губернатору Кемеровской области – Кузбасса, председателю комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Энергетика» С.Е. Цивилеву;

- направлена информация о реализации Программы газификации за 2021-2025 годы;

 - направлен пакет документов для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии в соответствии с постановлением Правительста ЧР от 08.09.2021 г. № 200;

- направлена информация о выявленных бесхозяйных объектах электросетевого хозяйства Чеченской Республики;

- направлена информация о разработке и утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2023-2027 годы;

- направлена информация о лучших отечественных решениях в сфере цифровых технологий;

 - направлена информация направлена Л.В. Данилову о создании промышленного технопарка в сфере электронной промышленности и в текущем году планирует участие в федеральном отборе в рамках проекта постановления Правительства РФ;

 - направлена информация направлена В.Л. Евтухову о взаимодействии субъектов РФ с Республикой Беларусь;

 - направило информацию по показателям рейтинга эффективности;

- направлена информация о дальнейших мероприятиях по разработке Схемы и программы развития электроэнергетики на очередной пятилетний период.

 **в Минпромторг РФ:**

 - информация направлена о составе делегации из ЧР для участия в Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия».

- документация в адрес Минпромторга России в целях заключения соглашения между Минпромторгом России и Правительством Чеченской Республики в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2022 г. № 686 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) региональных фондов развития промышленности в рамках региональных программ развития промышленности»;

- направлена информация о объемах расходов федерального бюджета, возникающих при принятии данного решения в области лицензирования заготовки, хранения, переработки реализации лома черных металлов, цветных металлов за 20221 год.

- направлен на согласование проект письма Председателя Правительства Чеченской Республики М.М. Хучиева в адрес Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Новака об оказании содействия по замене подпроектов «Строительство завода по производству минеральной ваты» и «Организация строительства битумного производства на территории Чеченской Республики» с общим объемом инвестиций 9,46 млрд рублей и созданием 345 рабочих мест прорывного проекта «Развитие кластера строительных материалов» на подпроект «Строительство МГЭС «Башенная» установленной мощностью 10 МВт на территории Итум-Калинского района Чеченской Республики с объемом инвестиций 6,51 млрд рублей и созданием 25 рабочих мест.

3.3. Подготовлены и направлены в органы исполнительной власти Чеченской Республики:

- исполняющему обязанности Главы Администрации Шелковского муниципального района Чеченской Республики Х.Х. Хаджиеву направлена информация, представленная ООО «Газпром газораспределение Грозный» и АО «Чеченэнерго» о планируемых на 2022-2024 годы мероприятиях по строительству (реконструкции) электросетевых и газовых объектов на территории Чеченской Республики;

- руководителю Центра управления регионом Чеченской Республики А.А. Ибиеву направлена информация о кандидатурах для включения в Структуры ЦУР ЧР;

- направлена информация для включения в Схему и программу развития электроэнергетики на период 2023-2027 годы Ректору ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический университет им. Миллионщикова» М.Ш. Минцаеву;

- направлено обращение с просьбой рассмотреть возможность изыскания финансовых средств Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики для дальнейшей реализации Программы по оснащению социально-значимых объектов резервными источниками снабжения электрической энергией;

- главному федеральному инспектору по Чеченской Республике Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Л.А. Джунаидову направлена позиция АО «Чеченэнрего» по докладу Правительства Российской Федерации о ходе выполнения подпункта «е» пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 17 февраля 2022 года № Пр-325;

- генеральному директору АО «Инкомстрой» С.С. Муслимову направлена информация о статусе решения вопроса подписания АО «Чеченэнерго» договора передачи имущества ПС 110 кВ «Аргунская ТЭЦ»;

- первому заместителю прокурора Чеченской Республики, старшему советнику юстиции В.А. Степанову направлена информация о результатах анализа поставок газа и электроэнергии за январь-март 2022 года, а также актуальная информация о реализации программы социальной догазификации;

- Председателю Парламента Чеченской Республики М.Х. Даудову на постоянной основе направляется информация по вопросам газификации и оплаты за потребленный газ;

- Председателю Правительства Чеченской Республики М.М. Хучиеву направлена материалы к совещанию в режиме ВКС на 24.05.2022 года с участием структур ПАО «Газпром»;

- генеральному директору АО «Чеченнефтехимпром» Хизриеву Х.Х., Генеральному директору ОАО «Грознефтегаз» Эскерханову М.З., И.о. управляющего директора АО «Чеченэнерго» И.С. Кадирову, Генеральному директору ООО «Газпром газораспределение Грозный» Л.В. Баймурадову направлены рекомендации о необходимости исполнения решений заочного заседания межведомственной комиссии по защите информации и подготовке специалистов в области информационной безопасности в соответствии с требованиями №187-ФЗ от 26.07.2017 года;

- заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики Хакимову Х.С. направлен на согласование и утверждение проект распоряжения о внесении изменений в распоряжение Главы Чеченской Республики от 13 апреля 2016 г. № 62-рг «Об утверждении перечня потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям в Чеченской Республике»;

- первому заместителю директора – главному диспетчеру Филиала АО «СО ЕЭС» -Северокавказское РДУ Р.Ш. Альжанову направлена контактная информация членов Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Чеченской Республики;

- заместителю Председателя Правительства Чеченской Республики Хакимову Х.С. направлена информация о выполнении мероприятий, предусмотренных план-графиком догазификации на 2021-2022 годы;

Врио заместителя руководителя Кавказского Управления Ростехнадзора по ЧР З.Д. Гойсултанову направлен утвержденный Перечень потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям в Чеченской Республике.

**в Администрацию Главы и Правительства:**

 - информацию о разработке за счет выделенных денежных средств в период 2019-2021 гг. проектно-сметной документации и проведении гос.экспертизы по объектам экономики и социальной сферы;

**в МЭТРиТ ЧР:**

**-** информация по вопросу организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Чеченской Республики;

- информация в целях актуализации сведений, содержащихся в Перечне государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах Чеченской Республики;

- информация о ходе реализации инвестиционных проектов;

- информация по проблемным вопросам в сфере промышленности и энергетики;

- информация по ситуации и работе в системе ГИИС «Электронный бюджет»;

- информация о реализации государственной программы Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике за январь-фераль 2022 года;

- информация по исполнению поручения Председателя Правительства Чеченской Республики М.М. Хучиева от 15.04.2022 года № 37-пс/02;

- информация о внедрении на территории Чеченской Республики факторов целевой модели за 2021 год;

- информация о возможности подачи тепловой энергии для потенциальных резидентов ОЭЗ ППТ «Грозный»;

- информация об объектах капитального строительства и других мероприятиях, реализованных и планируемых к реализации в рамках госпрограммы и других региональных проектов на территории Грозненского муниципального района Чеченской Республики;

 - информация об участии министра посвященной дню российского предпринимательства;

 - направлены предложения в план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития СКФО;

 - информацию по проектно-сметной документации и реализации инвестиционных проектов;

 - информация о предлагаемых к реализации значимых инвестиционных проектах;

 - информация по прорывному проекту «Реализация кластера строительных материалов»;

 - информация по подпроектам прорывного проекта «Кластер строительных материалов»;

 - информация по вопросам технологическое присоединение к электрическим сетям объектов ВТРК «Ведучи», АО «Чеченцемент» и ОЭЗ ППТ «Грозный»;

- информация о капитальных вложениях, запланированных в рамках мероприятия 6.3. «Инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» на период 2020-2022 гг. «подпрограммы 6»;

- информация о реализации прорывного проекта «Развитие кластера строительных маетриалов»;

 - направило предложения для включения в план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития СКФО на период 2030 год;

 - приняли участие в совещании с представителями АО «КАВКАЗ.РФ» по вопросу использования инициаторами прорывных проектов Чеченской Республики механизмов поддержки;

 - информацию, что в соответствии с письмом Минэкономразвития России от 5 мая 2022 года № 16569-СГ/Д35и сформулирован и утвержден запрос № 530-96-2022/001на изменения в части добавления цели реализации проекта в ГИИС «Электронный бюджет».

 - информацию для целей исполнения пункта 2 Плана мероприятий по реализации Послания Главы Чеченской Республики Кадырова Р.А. Парламенту ЧР и народу ЧР о социально-экономическом развитии ЧР (пункты 9-12).

 - информацию в соответствии с представленной информацией РСФ «АРЭН-Строй» ООО, что считает возможным включение данного проекта в Перечень приоритетных инвестиционных проектов Чеченской Республики;

- информация по выносу двух линий 110 кВ с территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Грозный»;

- информация по исполнению пункта 2.8 Дорожной карты по организации взаимодействия при заключении договоров об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств особых экономических зон «Ведучи», «Эльбрус»;

- информация о платежах потребителей энергоресурсов, финансируемых из республиканского и местного бюджетов Чеченской Республики;

- информация об объектах капитального строительства и других мероприятиях, планируемых к реализации в рамках государственных программ и региональных проектов Чеченской Республики;

- информация по вопросу создания внешней энергетической инфраструктуры ВТРК «Ведучи»;

- информация по созданию энергетической инфраструктуры на территории Галанчожского района Чеченской Республики.

**в Минфин ЧР:**

**-** направлено письмо с просьбой о выделении денежных средств на разработку СиПР на 2023-2027 годы в размере 4 644 000 руб;

- информация – запрос в рамках классификации расходов в рамках государственной программы;

- направлена информация по исполнению подпункта «а» пункта 3 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам прохождения осенне-зимнего отопительного сезона от 17.02.2022 года № Пр-325.

**в Минприроды ЧР:**

**-** направлена справка по бесхозяйным объектам электросетевого хозяйства Чеченской Республики.

**в МС и ЖКХ ЧР**

- направлена информация по исполнению Поручения Правительства Российской Федерации № 12796п-П47 от 29.11.2021 года (раздел IV);

- направлена информация о подготовке к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов и уровне оплаты за потребленные энергоресурсы организациями и учреждениями бюджетной сферы;

- информация по пункту 9 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 09.06.2022 г. № Пр-1017;

- информация по вопросу предупреждения, выявления и пресечения противоправных действий в сфере ЖКХ ЧР.

**в Минтранс ЧР:**

- информация о проекте акта на выдачу разрешений по перевозке пассажиров;

 - информация о реализуемых в регионе крупных проектах, имеющих значение на федеральном уровне, мерах поддержки ИТ-бизнеса;

**в Минздрав ЧР:**

- информация о количестве заболевших COVID-19;

**4. Перечень федеральных и республиканских нормативно-правовых актов, используемых в работе ведомства (с указанием сроков исполнения, выводами и предложениями). Разработка проектов нормативно-правовых актов и ход решения проблем по их согласованию**

4.1. В своей работе Министерство руководствуется положениями следующих федеральных и республиканских нормативных правовых актов:

1) Департамент государственной службы, правовой работы и информатизации:

- Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- Федеральный закон от 14.11.2002г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»;

- Закон Чеченской Республики от 07.09.2006г. №29-рз «О государственной гражданской службе Чеченской Республики»;

- иные нормативно-правовые акты.

Срок исполнения – постоянно.

2) Департамент учета, отчетности и ревизии:

- Бюджетный кодекс Российский Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

- приказ Минфина России от 06.12.2010 №157н (ред. От 28.12.2018) «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных учреждений и инструкции по его применению»

- приказ Минфина России от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению»;

- постановление Правительства Чеченской Республики от 07.07.2009 г. №46-РЗ «О размере и порядке перечисления в республиканский бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий Чеченской Республики»;

- постановление Правительства Чеченской Республики от 13.10.2015 №188 «Об утверждении Порядка реализации права собственника имущества государственных унитарных предприятий и государственных учреждений Чеченской Республики и признании утратившим силу некоторых постановлений Правительства Чеченской Республики»

- положения по бухгалтерскому учету;

- иные нормативно-правовые акты.

Срок исполнения – постоянно.

3) Департамент экономического анализа и инвестиций:

- Федеральный закон от 25.02.1999г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

- Федеральный закон от 09.07.1999г. №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;

- постановление Правительства РФ от 04.05.2011 г. №338 «О предоставлении в 2011 - 2012 годах государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, привлекаемым юридическими лицами, зарегистрированными и осуществляющими свою основную уставную деятельность на территории Северо-Кавказского федерального округа, на реализацию инвестиционных проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа»;

- распоряжение Правительства РФ от 06.09.2010г. №1485-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развитие Северо-Кавказского федерального округа до 2025года»;

- распоряжение Правительства РФ от 27.12.2010г. №2444-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. №1485-р»;

- Закон Чеченской Республики от 25.12.2018. №68-рз «О промышленной политике в Чеченской Республике»;

- распоряжение Правительства Чеченской Республики от 02.03.2011г. №83-р «О реализации на территории Чеченской Республики Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года»;

- постановление Правительства Чеченской Республики от 13 октября 2015 года №188 «Об утверждении Порядка реализации права собственника имущества государственных унитарных предприятий и государственных учреждений Чеченской Республики и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Чеченской Республики»;

- постановление Правительства Чеченской Республики от 03.12.2013 г. № 315 «Об утверждении государственной программы Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике (в редакции постановления Правительства Чеченской Республики от 06.04.2021г. № 46);

- распоряжение Правительства Чеченской Республики от 09.12.2020г. № 467-р «Об утверждении Перечня приоритетных инвестиционных проектов Чеченской Республики»;

- иные нормативно-правовые акты.

- Указ Главы Чеченской Республики от 07.04.2020 № 76 «О внесении изменений в Указ Главы Чеченской Республики от 27 марта 2020 № 63 «О первоочередных мерах по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, оказавщихся в зоне риска в связи с осуществлением мер по противодействию распространиению на территории Чеченской Республики коронавирусной инфекции»

Срок исполнения – постоянно.

4) Департамент промышленности:

- Федерального Закона от 21.07.2011г. №256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;

- Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- иные нормативно-правовые акты.

Срок исполнения – постоянно.

5) Департамент энергетики:

 - Во исполнение федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», постановлением Правительства ЧР от 03.12.2013г. № 315 утверждена Государственная программа ЧР «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в ЧР», в составе которой имеется подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в ЧР».

 - В соответствии с распоряжением Правительства ЧР от 08.10.2012 г. № 309-р Минпромэнерго ЧР осуществляет региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории ЧР. Минпромэнерго ЧР осуществляет сбор сведений об использовании финансовых средств из местного бюджета и внебюджетных источников в муниципальных образованиях на реализацию мероприятий в области энергосбережения и представляет ежегодный отчет в Минэнерго России о реализации республиканской программы в области энергосбережения.

 - Распоряжением Правительства ЧР от 19.02.2013 г. № 32-р, Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики определено уполномоченным органом по взаимодействию с Минэнерго России по вопросам выделения субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий в области энергосбережения.

 - В соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.10.2009г. № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики», постановлением Правительства ЧР от 08.12.2011г. № 196 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы и программы развития электроэнергетики ЧР», утвержден Порядок разработки и утверждения схемы и программы развития электроэнергетики ЧР. Минпромэнерго ЧР определено государственным заказчиком схемы и программы развития электроэнергетики ЧР.

 - В соответствии с распоряжением Правительства ЧР от 20.08.2008г. № 423-р, утвержден состав Координационного совета по развитию электроэнергетики ЧР и состав штаба по обеспечению безопасности электроснабжения ЧР (далее-Штаб). Председателем Координационного совета по развитию электроэнергетики ЧР является Председатель Правительства ЧР Хучиев М.М. Руководителем штаба по обеспечению безопасности электроснабжения ЧР является Министр промышленности и энергетики ЧР А.С. Хакимов.

 - Во исполнение постановления Правительства РФ от 01.12.2009г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», постановления Правительства ЧР от 08.12.2011г. № 194 «Об утверждении Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций ЧР», утверждены Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевые организаций ЧР. Минпромэнерго ЧР определено уполномоченным органом исполнительной власти ЧР по утверждению инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевые организаций ЧР.

**5. Инновационная и инвестиционная деятельность (подготовленные инвестиционные проекты, инновационные характеристики)**

Министерством в целях реализации инвестиционной Чеченской Республики в курируемых им сферах обозначен ряд приоритетных инвестиционных проектов:

5.1. Инвестиционные проекты в сфере промышленности Чеченской Республики.

***1) Развитие производства автомобилей в Чеченской Республике***

Инициатор проекта: ООО «Чеченавто».

Цель проекта: реализация одного из направлений программы развития автомобильной отрасли Чеченской Республики. В рамках проекта предусматривается строительство цеха сварки, цеха окраски и создание системы внутренней логистики завода.

Проектная мощность: 50 тыс.шт. автомобилей в год.

Общая стоимость проекта: – 6 180,902 млн.руб.

Эффективность проекта:

- создание до 988 новых рабочих мест (согласно ПСД);

- налоговые платежи в бюджеты разных уровней в объеме до 2 584,8 млн.руб. (с года выхода на проектную мощность);

- срок окупаемости – 7,8 лет;

- чистый дисконтированный доход – 3 583,2 млн.руб.;

- внутренняя норма доходности – 18,13%.

***2) Строительство завода по производству тепло-звуко и противопожарных изоляционных плит и производство стеновых и кровельных слоистых панелей.***

 *Цель проекта:* Выпуск базальтовой минеральной ваты.  *Инициатор проекта:* ООО «Стройинвест-А».

*Общая стоимость проекта:* –3 830,664 млн руб.

*Проектная мощность:* 80 тыс. тонн в год.

*Эффективность проекта:* - создание 192 новых рабочих мест.

*Сроки реализации:* 2022-2024 гг.

*Текущий статус реализации проекта*: Для создания производства имеется необходимая ресурсная база (земельный участок площадью 4,7 га в станице Ищерская, необходимые инженерные коммуникации Проведены инженерные сети (электричество и газ, имеется вся разрешительная документация). Имеется бизнес –план и финансовая модель по проекту.

В настоящее время на территории производственной площадки проведена следующая работа: разборка здания, демонтаж (снос) блочного здания, разборка железной дороги и вертикальная планировка территории.

В силу сложившейся ситуации, связанной с вводом санкций, направленных на ухудшение экономического состояния Российской Федерации и вызвавших повышение цен оборудования, строительных материалов, сырья, работ и услуг, возникли оправданные риски повышения стоимости проекта.

В рамках проекта предполагалось к использованию оборудование чешского производства. Однако, в связи с введенными санкциями инициатором проекта ведутся переговоры с китайской компанией Supoheer professional equipment Supplier по поставке оборудования.

Компания Supoheer professional equipment Supplier в текущем году направила в адрес инициатора проекта и предполагаемого инвестора на рассмотрение техническое задание новейшей линии по производству минеральной ваты (на коксе) SU30-35C.

По итогам рассмотрения технического задания инициатором проекта разработано дополнительное техническое задание, которое направлено заводу-изготовителю оборудования 10 марта текущего года.

На завершающей стадии работа по заключению договора на приобретение данного оборудования с вышеуказанной компанией.

Также проводятся переговоры с китайскими инвесторами по долевому участию в финансировании проекта. Заключение контракта ориентировочно запланировано во 2 квартале текущего года. На территории инвестиционной площадки выполнены работы по демонтажу ветхих строений, произведена очистка территории.

 ***3) «Модернизация цементного завода АО «Чеченцемент», II этап первая очередь.***

*Цель проекта*: Увеличение конкурентоспособности выпускаемой продукции, создание до 150 новых рабочих мест.

*Инициатор проекта:* АО «Чеченцемент».

*Проектная мощность*: 1,5 млн тонн клинкера/цемента в год (в т.ч. 1,0 млн тонн сухим способом).

*Общая стоимость проекта:* – 22,9 млрд.руб., в том числе:

- строительство линии по производству цемента «сухим» способом – 14,515 млрд рублей, в том числе: за счет средств ИБК – 8,7 млрд. рублей и заемные средства – 5,815 млрд рублей (из них: на 4,1 млрд рублей достигнуто соглашение

с АО «Кавказ.РФ» о кредитовании проекта под 3% и остаток необходимых средств 1,715 млрд рублей);

- средства АО «Чеченцемент» (строительство дробильной установки) - 1,065 млрд рублей;

- средства АО «Чеченцемент» (собственная генерация электроэнергии) – 5,0 млрд рублей.

*Эффективность проекта*:- создание 150 рабочих мест

*Сроки реализации:* 2023-2024 гг.

*Текущий статус реализации проекта:* В настоящее время АО «Чеченцемент» за счет собственных средств ведется строительство объекта дробления известняка – 1000 т/час, расположенного на площади 97,96 га к югу-западу от поселка Ярыш-Марды, Шатойского района.

На данном участке будет создано 16 рабочих мест.

Сметная стоимость объекта составляет – 1,065 млрд рублей, поставку оборудования и шеф монтаж, включая пусконаладочные работы осуществляет компания «PSP Инжиниринг» (Чехия).

Окончание строительства – май 2022 г.

Ведется работа по разработке проектно-сметной документации для реализации 2-го этапа Модернизации цементного завода АО «Чеченцемент», также в рамках модернизации разработан бизнес-план и финансовая модель для привлечения заемных средств, бизнес-план и финансовую модель необходимо доработать с учетом изменений цен на оборудование и строительно-монтажные работы. Осуществляется строительство дробильной установки на территории карьера известняка. Ведется работа по разработке ПСД по проекту. Проводятся переговоры об условиях инвестирования.

***4) «Организация строительства битумного производства на территории Чеченской Республики»***

 Цель проекта: Обепечение высококачественными битумными материалами Чеченской Республики и близлежащих регионов путем строительства современного битумного призводства, что соответствует Стратегии социально-экономического развития СКФО; Увеличение продаж Компании на рынке битумных продуктов с обеспечением их качества в соответствии с ГОСТ 33133-2014; показатели эконмической эффективности проекта.

 *Общая стоимость проекта:* 5 852,08 тыс. рублей

 *Эффективность проекта:* - создание 153 рабочих мест

*Сроки реализации:* 2019-2026 гг

*Текущий статус реализации проекта*: В текущем году по проекту проведена следующая работа: 16.03.2022 г. получено положительное заключение на техническую часть Проектной документации по основной технологической площадке от ФАУ «Главное управление государственной экспертизы», ведется разработка Проектной документации по объектам подключений производства к внешней инфраструктуре. По итогам текущего года фактический объем финансирования составил 9,91 млн руб при плановом значении 9,558 млн .руб. Общее количество создаваемых рабочих мест 153 ед.

Для успешной реализации проекта необходима организация поддержка из средств федерального бюджета, в том числе в целях выполнения обязательств Чеченской Республики (финансирование проекта в доле 75% и строительство объектов подключения производства к внешним инженерным. От ФАУ "Главгосэкспертиза России" получено положительное заключентие на техническую часть проектной документации и результатов инженерных изысканий проекта. Ведется разработка проектной документации объектов подключения производства к внешним сетям.

 ***5) «Создание инновационного строительного технопарка «Казбек»(инициатор проекта – НАО «ИСТ Казбек»)***

*Цель проекта:* проект предусматривает организацию на территории Чеченской Республики производства нижеследующей продукции по технологии немецкой компании Верхан (WEHRHAHN):

 а) изделий из автоклавных газобетонов -

 - стеновые блоки, армированные панели, готовые к сборке сегменты коттеджей;

б) строительных изделий из фиброцемента – производство данной продукции начато в России (2005 г.) и не покрывает потребности внутреннего рынка, дефицит покрывается за счет импорта;

в) высококачественной извести по энергосберегающей и более экологичной современной технологии вертикальных шахтных печей;

г) высококачественных сухих строительных смесей для ведения строительства из газобетона.

Такой подход обусловлен нижеследующим:

- все четыре продукта являются взаимодополняющими и покрывают потребности в конструктивных материалах для ведения строительства.

в группу мировых лидеров отрасли и выступающая в проекте в качестве прямого инвестора с функцией проектирования и управления. - поставщиком оборудования для производства всей продукции проекта является одна компания - WEHRHAHN, входящая

*Инициатор проекта:* НАО «ИСТ Казбек».

*Общая стоимость проекта:* 9 778,3 млн рублей, в том числе собственные средства участников проекта 3 582,0 млн рублей, заемные средства – 6 196 млн рублей.

 С начала реализации проекта объем вложенных средств по состоянию на 01.06.2022 г. составляет – 9 445,1 млн.руб.

*Проектная мощность:* -завод по производству блоков и армированных плит из ячеистого бетона автоклавного твердения мощностью 294,4 тыс. м в год; - завод по производству фиброцементных изделий автоклавного и воздушного твердения мощностью 2 804 тыс. м в год ; -завод по производству сухих строительных смесей мощностью 74, 1 тыс. тонн в год; -завод по производству строительной извести мощностью 32,4 тыс. тонн в год.

*Эффективность проекта:* - создание 520 рабочих мест. С начала реализации проекта создано-283. В 2022 году планируется к созданию 242 рабочих мест.

*Срок реализации проекта:* 2015 г. – 2022 г.

*Количество создаваемых рабочих мест:* 520 новых рабочих мест.

*Текущее состояние по проекту:*

В текущем году по проекту проведена следующая работа:

введены в эксплуатацию 2 завода по производству:

- газобетонных блоков и армированных плит мощностью 294,4 тыс. м3 в год;

- сухих строительных смесей мощностью 74,1 тыс. тонн в год;

на заводе по производству фиброцементных изделий мощностью 2 804 тыс. м2 в год ведутся пуско-наладочные работы;

 С начала реализации проекта создано 295 рабочих места (в том числе в текущем году 32 рабочих места). В настоящее время проект реализован, на территории технопарка «ИСТ Казбек» Шалинского района Чеченской Республики состоялось открытие структурных единиц предприятия.

***6) «Модернизация производства систем сохранения энергии мощностью 30МВт\*ч в год» (инициатор проекта – АО «Вайн-ЛИА»)***

*Цель проекта.* В 2016 году на территории Чеченской Республики реализован инвестиционный проект «Производство систем сохранения энергии (ESS) мощностью 30МВт•ч в год» (далее – Проект), инициатором которого являлось ОАО «Чеченнефтехимпром».

Литий-ионные батареи 19ʺ-формата с напряжением 48В собираются на автоматизированной технологической линии из литий-ионных аккумуляторов ёмкостью 63 и 75А•ч, производимых по технологии NMC и закупаемых в компании Kokam Co., Ltd. (Республика Корея).

С учетом сложившейся системы электроснабжения в России, главными сложностями которой являются изношенная инфраструктура, устаревшее оборудование электросетей и, как следствие, частые аварии на линиях электропередачи, применение систем ESS мощностью 14 -18кВт•ч ограничено.

В целях перехода на выпуск более востребованных источников бесперебойного питания (ИБП) мощностью 20÷1200кВт и систем накопления энергии (СНЭ) мощностью 0,5÷6,0МВт разработан настоящий Проект модернизации действующего производства систем ESS с переходом на выпуск ИБП и СНЭ на основе литий-ионных батарей.

Для расширения номенклатуры выпускаемых батарей предусмотрена организация сборки литий-ионных батарей из покупных литий-ионных аккумуляторов на основе феррофосфата лития.

*Инициатор проекта: АО «Вайн-Лиа»*

*Общая стоимость проекта:* **500,0 млн. руб.,** в том числе:

**- 140,0 млн. руб.** - затраты на приобретение испытательного оборудования: Стенды для испытаний ИБП и СНЭ, зарядные стенды для заряда батарей и Батарейных блоков, нагрузочные модули для испытания ИБП и СНЭ под нагрузкой.

**- 360,0 млн. руб. –** затраты назакупку комплектующих для сборки литий-ионных батарей, Батарейных блоков и ИБП. Из-за длительности оборачиваемости средств (около 150 дней) необходимо обеспечить закупки большого количества дорогостоящих комплектующих.

*Проектная мощность:* 30 МВтч в год.

*Эффективность проекта:* - создание 50 рабочих мест

*Сроки реализации:* 2022-2026 гг.

*Текущее состояние:* Проводится поиск источников финансирования.

С начала реализации проекта освоено собственных средств инициатора проекта в размере 20,4 млн.руб. Ведется работа по привлечению льготного займа. Разрабатывается бизнес-план и финансовая модель по инвестиционному проекту.

Инициатором проекта проводится работа с компанией ООО «РЭНЕРА» (входит в состав АО «ТВЭЛ» ГК «Росатом») в целях организации совместного производства литий-ионных батарей.

Также АО «Вайн-ЛИА» осуществляется взаимодействие с китайской компанией Powercom, являющейся мировым производителем и поставщиком надежных решений для электроснабжения. Рассматривается возможность организации сборки и монтажа ИБП из комплектующих, производимых компанией Powercom, что позволит создать дополнительные рабочие места и расширить номенклатуру выпускаемой продукции.

5.2. Инвестиционные проекты в сфере энергетики Чеченской Республики:

***1) Солнечная электростанция «Ачхой-Мартановская» (новое строительство)***

*Цель проекта:* Снижение потерь электрической энергии.  *Инициатор проекта:* ООО «Хевел Региональная генерация».

*Мощность проекта:* 10 МВт.

*Расчетная годовая выработка электроэнергии:* 13,40 млн кВт\*ч.

*Объем инвестиций:* 800,0 млн рублей (предварительная стоимость).

*Источники финансирования:* 100% внебюджетные источники.

*Срок реализации:* 2021-2022 гг.

*Количество создаваемых рабочих мест: 14 ед.*

*Текущий статус реализации проекта:* В связи со сложившейся экономической ситуацией в настоящий момент ООО «Хевел РГ» продолжается актуализация параметров проекта строительства Ачхой –Мартановской СЭС в части стоимости оборудования и строительных материалов, изменения схемы финансирования инвестиционного проекта.

В настоящее время фактическое освоение средств и создание рабочих мест по проекту не осуществлялось. Вместе с тем следует отметить, что в настоящее время в связи со сложившейся экономической ситуацией компанией прорабатывается возможность получения мер государственной поддержки в виде льготного займа АО»КАВКАЗ.РФ» в целях обеспечения рентабельности проекта строительства Ачхой-Мартановской СЭС.

***2) Солнечная электростанция «Курчалоевская» (новое строительство).***

*Цель проекта:* Повышение надёжности качества поставляемой электроэнергии потребителям Чеченской Республики.  *Инициатор проекта*: ООО «Юнигрин Пауэр», при этом ГК «Хевел» вступит партнером и поставщиком оборудования в рамках реализации проекта*. Мощность проекта:* 25 МВт.

*Расчетная годовая выработка электроэнергии:* 36,7 млн. кВт\*ч

*Объем инвестиций:* 1771,0 млн. рублей (предварительная стоимость).

*Источники финансирования:* 100% внебюджетные источники.

*Срок реализации:* 2022-2024 гг.

*Количество создаваемых рабочих мест: 19 ед.*

*Текущий статус реализации проекта:* В настоящее время разработаны технические задания на проектирование, обозначен земельный участок для строительства сетевой солнечной электростанции, с администрацией Курчалоевского района идет согласование договора об аренде земельного участка. По состоянию на 30 июня 2022 года реализуется подготовительный этап инвестиционного проекта, в связи с чем инвестиции в основной капитал ООО «Юнигрин Пауэр» не осуществлялись, рабочие места не создавались.

Осуществление инвестиций в основной капитал и создание рабочих мест запланированы на 2023 год.

Выработка и поставка электрической энергии в сеть планируется с 3 квартала 2024 года.

***3) Малая гидроэлектростанция «Башенная» в Итум –Калинском муниципальном районе.***

*Цель проекта:* Повышение надёжности и качества поставляемой электроэнергии потребителям Чеченской Республики  *Инициатор проекта:* ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР»

*Мощность проекта:* 10 МВт.

*Расчетная годовая выработка электроэнергии:* 70 млн. кВт\*ч

*Предварительно предполагаемый объем инвестиций:* 3 300,0 млн. руб. (ориентировочная стоимость);

*Источники финансирования:* 100% внебюджетные источники.

*Срок реализации:* 2021-2024 гг.

*Количество создаваемых рабочих мест: 25 ед.*

*Текущий статус реализации проекта:* Разработка проектной документации. Строительно - монтажные работы не развёрнуты, рабочие места не созданы.

Объём инвестиций в основной капитал за первое полугодие 2022г составляет- 2 509,11 млн.руб.(без учета НДС),(фактические данные за первое полугодие).

***4) Малая гидроэлектростанция «Нихалоевская».***

*Цель проекта:* Повышение надёжности и качества поставляемой электроэнергии потребителям Чеченской Республики.

*Инициатор* – ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР»

*Мощность проекта:* 23 МВт;

*Расчетная годовая выработка электроэнергии:* 120 млн. кВт\*ч

*Объем инвестиций*: 7900,0 млн рублей (предварительная стоимость).

*Источники финансирования*: 100% внебюджетные источники.

*Срок реализации*: 2022-2025 гг.

*Количество создаваемых рабочих мест*: 25 ед.

 *Текущий статус реализации проекта:* проект находится на стадии включения в схему территориального планирования Чеченской Республики. Идет разработка проектной документации. Строительно-монтажные работы не развернуты, рабочие места не созданы. Планируемый срок разворота строительства – 2023 год.

**6. Основные показатели выполнения ФЦП, госпрограмм ЧР, отраслевых и инвестиционных программ, внепрограммных мероприятий. Результаты мониторинга и конъюнктурного обзора строящихся и существующих объектов**

 Финансирование программных мероприятий с начала 2022 года в рамках реализации утвержденной постановлением Правительства ЧР от 03.12.2013 г. № 315 государственной программы Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике (в редакции постановления Правительства Чеченской Республики от 11.05.2022 г. № 103) из республиканского бюждета осуществлено в объеме 238 552,0 тыс.руб. (подпрограмма 1 «Развитие промышленности в Чеченской Республике», подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» на обеспечение деятельности Минпромэнерго ЧР, ГБУ «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики», на обеспечение деятельности ГКУ «УОД Минпромэнерго Чеченской Республики) и за счет внебюджетных источников 898 317,29 тыс. рублей (мероприятие 6.2 «Инвестиционная программа АО «Чеченэнерго» на период 2019-2022 годов» Подпрограммы 6 «Развитие электроэнергетики Чеченской Республики»).

7. Курируемые предприятия и организации федерального подчинения (перечень предприятий и организаций). Результаты их финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности за отчетный период

К предприятиям федерального подчинения, осуществляющим свою финансово-хозяйственную деятельность на территории Чеченской Республики в сфере электроэнергетики и курируемым Министерством, относится АО «Чеченэнерго» (электросетевая организация) Министерство также осуществляет кураторскую деятельность в рамках существующего законодательства Российской Федерации в отношении акционерных обществ федерального подчинения: ООО «Газпром межрегионгаз Грозный», ООО «Газпром газораспределение Грозный». Информация о результатах финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности вышеперечисленных предприятий, за июль 2022 года представлена в ***Приложении №1.***

8. Перечень подведомственных предприятий (организаций) и выпускаемой ими продукции:

 Распоряжениями Правительства Чеченской Республики от 24.02.2016 г. № 33-р и от 31.01.2017г. № 9-р принято решение о ликвидации подведомственных министерству ГУП Завод «Трансмаш», ГУП «Беркат», В отношении ГУП Завод «Трансмаш» и ГУП «Беркат» ликвидационные процедуры находятся в стадии завершения.

**1) ГУП «Грозненский электромеханический завод» распоряжением Правительства Чеченской Республики от 11.05.2021 г. № 156-р приватизировано путем преобразования в ООО «Грозненский электромеханический завод».**

Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, Октябрьский район, ул. Боевая, 23.

Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 01.12.2014 года № 323-р принято решение о реорганизации ГУП Грозненский Электромеханический завод путем присоединения к нему ГУП Грозненский электроремонтный завод.

Специализация предприятия: выпуск электромонтажной продукции промышленного и гражданского назначения: шкафов распределительных силовых, вводно-распределительных устройств, подстанций 400 кВт и товаров народного потребления; ремонт и восстановление электродвигателей малой и средней мощности.

Площадь территории – 7,1 га.

Производственная площадь – 17327 кв.м.

Строительно-восстановительные работы на предприятии проведены в 2002-2006 гг. Предприятие введено в строй в 2006 – 2007 гг.

В настоящее время: действующее предприятие.

Выпускаемая продукция: электромонтажная продукция промышленного и гражданского назначения, сборочное производство лифтов, штамповка каркасных деталей лифтов.

Проектная мощность – 98,77 млн. руб.

Производственная деятельность с начала 2022 года – 0,0 тыс. руб.

Среднесписочная численность: -

**2) ГУП «Грозненский машиностроительный завод «Красный Молот»**

Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, Старопромысловский район, пос.Красная Турбина», ул. Турбинная, д.1а

Специализация предприятия: выпуск тракторных прицепов различной грузоподъемности, емкости и клепаные трубы для нефтяной промышленности.

Площадь земельного участка –10,2 га.

Общая площадь производственных зданий – 12500 тыс. кв.м.

Строительно-восстановительные работы на предприятии проведены в 2002-2005гг. Предприятие введено в строй в 2005, 2007гг.

В настоящее время: действующее предприятие.

Выпускаемая продукция: сельскохозяйственная тракторная прицепная техника, отопительное оборудование, производство стационарных и модульных зданий, металлоконструкции.

Произведено продукции с начала 2022 года – 927,0 тыс. руб.

Среднесписочная численность: -

**3) ГУП Грозненская экспериментальная мебельная фабрика**

Расположение: Чеченская Республика. г. Грозный, Ленинский р-он, ул. Б. Хмельницкого, 221.

Специализация: производство корпусной и мягкой мебели

Земельный участок предприятия составляет – 9800 кв.м.

Строительно-восстановительные работы на предприятии проведены в 2002-2004гг.

В настоящее время: действующее предприятие.

Планируемая к выпуску продукция: корпусная и мягкая мебель.

Проектная мощность – 86,604 млн.руб.

Производство продукции не осуществлялось.

Среднесписочная численность: -

**4) ГУП Грозненский опытно-экспериментальный завод «Автоматстром» распоряжением Правительства Чеченской Республики от 27.05.2021 г. № 179-р приватизировано путем преобразования в ООО «Россполимерпласт».**

Расположение: Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловский район, пос. Бутенко, 6. Площадь земельного участка – 5 га.

Производственные площади - 4,5 тыс. кв. метров.

Строительно-восстановительные работы на предприятии проведены в 2008-2009гг. Предприятие введено в строй в 2009 году.

В настоящее время: действующее предприятие.

Планируемая к выпуску продукция: автокомпоненты из полимеров, товары народного потребления, полимерные изделия (тара, ванны и т.д.).

Проектная мощность – 70,0 млн.руб.

Произведено продукции с начала 2022 года – 19040 тыс. руб.

Среднесписочная численность: -

**5) ГУП СМУ Минпрома распоряжением Правительства Чеченской Республики от 07.09.2021г. № 319-р приватизировано путем преобразования в ООО «БЕЛХИ».**

Расположение: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Трамвайная, 1а.

Специализация предприятия: выполнение строительно-монтажных работ.

Площадь территории – 7490м2.

Строительно-восстановительные работы на предприятии проведены в 2008 году и в этом же году предприятие введено в строй.

В настоящее время: действующее предприятие.

Выполняемые работы: строительно-монтажные работы.

Проектная мощность – 50,0 млн. руб.

Оказано услуг сторонним организациям с начала 2022 года – 0,0 тыс. руб.

Среднесписочная численность: -

**6) ГУП Опытный завод Минпрома**

Расположение: Чеченская Республика, г. Грозный, Октябрьский район, 12-й участок, 1-й переулок Трамвайный 1а.

Специализация предприятия: изготовление и монтаж автоматизированных систем для нефтяной, газовой и химической промышленности. Завод относился к опытному предприятию с индивидуальным и мелкосерийным типом производства, выпускающему особо сложную продукцию.

Общая площадь территории – 3,35 га.

Строительно-восстановительные работы на предприятии проведены в 2008г., 2010-2012гг. Введено в строй в 2012 году.

В настоящее время: вновь введенное предприятие.

Планируемая к выпуску продукция: автокомпоненты, фильтрирующие элементы (топливные, масляные, воздушные и салонные) для всех видов транспорта.

Проектная мощность – 70,0 млн. руб.

Произведено продукции с начала 2022 года – 0,0 тыс. руб.

Среднесписочная численность: -

**7) ГУП «Чеченское лесопромышленное предприятие «Фагус»**

Расположение: Чеченская Республика, Ачхой-Мартановкий район, с. Ачхой-Мартан.

Специализация предприятия: выпуск фанерного сырья, черновых мебельных заготовок, евроокон. По заявкам потребителей (заказчиков) будут изготавливаться мебельные щиты, трехслойный клееный оконный брус, пиломатериалы обрезные и необрезные, лестницы и другие изделия.

Производственная площадь – 2200 кв. м.

Строительно-восстановительные работы на предприятии проведены в 2008г., 2010-2012гг. Введено в строй в 2012 году.

В настоящее время: вновь введенное предприятие.

Планируемая к выпуску продукция: выпуск фанерного сырья, черновых мебельных заготовок, евроокон. По заявкам потребителей (заказчиков) будут изготавливаться мебельные щиты, трехслойный клееный оконный брус, пиломатериалы обрезные и необрезные, лестницы и другие изделия.

Проектная мощность – 100,0 млн. руб.

Производство продукции с начала 2022 года не осуществлялось.

Среднесписочная численность: -

**8) ГУП «Алхан-Калинский деревообрабатывающий комбинат» распоряжением Правительства Чеченской Республики от 16.06.2021 г. № 204-р приватизировано путем преобразования в ООО «Алхан-Калинский деревообрабатывающий комбинат «Терек».**

Предприятие создано в 1957 году. Расположение: Чеченская Республика, Грозненский район, с. Алхан-Кала, ул. Элеваторная 30.

Специализация предприятия: производство ДСП, строганого шпона, синтетической смолы, заготовке и переработке древесины

Производственная площадь составляет – 14263кв.м.

Часть строительно-восстановительных работ на предприятии проведена в 2002-2007гг. в ходе реализации федеральной целевой программы «Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующее годы)». В 2008-2009 гг. строительно-восстановительные работы завершены в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы».

В настоящее время: предприятие, на котором завершаются монтажные и пуско-наладочные работы.

Планируемая к выпуску продукция: выпуск шпона, строганного из местных пород древесины (бук, ясень, дуб, вишня), паркет, ЧМЗ, мебельное и столярное производство.

Проектная мощность – 79,0 млн. руб.

Произведено продукции с начала 2022 года – 0,0 тыс. руб.

Среднесписочная численность: -

**9) ГУП Аргунский завод «Пищемаш» (1-й пусковой комплекс)**

Расположение: Чеченская Республика, г.Аргун, ул. Дзержинского, 33.

Аргунский завод "Пищемаш" входил в число предприятий Министерства оборонной промышленности СССР. После распада СССР и образования Госкомитета Российской Федерации по оборонным отраслям промышленности в 1992г., завод входил в число предприятий Главного управления промышленности вооружений Госкомитета.

Площадь территории завода составляет 18,4 га.

Строительно-восстановительные работы на предприятии (1-й пусковой комплекс) начаты в 2006-2007гг. в ходе реализации федеральной целевой программы «Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующее годы)». В 2008-2012гг. строительно-восстановительные работы завершены в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы». Введено в строй в 2012 году.

В настоящее время: вновь введенное предприятие.

Планируемая к выпуску продукция: оборудование для производства пищевых продуктов.

Проектная мощность – 240,95 млн.руб.

С начала 2022 года производство продукции не осуществлялось.

Среднесписочная численность: -

**10) ГУП «Оргтехника» распоряжением Правительства Чеченской Республики от 01.11.2017 г. № 293-р приватизировано путем преобразования в ООО «НефтеМашСервис».**

Расположение: Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловский район, ул.Угольная, д.320.

Специализация предприятия: выпуск электрофотографических аппаратов для крупных научно-исследовательских, проектных и производственных предприятий. На заводе было налажено производство пластмассовых изделий, товаров народного потребления.

Площадь земельного участка – 10,2 га

Общая площадь производственных зданий – 2,8 га

Основная часть строительно-восстановительных работ на предприятии проведена в 2002-2006гг. в ходе реализации федеральной целевой программы «Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующее годы)». В 2008-2010гг. строительно-восстановительные работы завершены в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы». Введено в строй в 2010 году.

В настоящее время: действующее предприятие.

Выпускаемая продукция: сварочные электроды, закрутки для консервирования, метизы для нефтепромыслового оборудования.

Проектная мощность – 80,0 млн. руб.

Произведено продукции с начала 2022 года – 11720,0 тыс. руб.

Среднесписочная численность: -

**11) ГУП «Спецавтоматика» распоряжением Правительства Чеченской Республики от 25.12.2017 г. № 347-р приватизировано путем преобразования в ООО «Завод «Арт полимер».**

Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, ул.Батаева, д.87а.

Специализация предприятия: производство теплоизоляционных труб, пружинных блоков, поролона

Площадь земельного участка – 1,84га

Часть строительно-восстановительных работ на предприятии проведена в 2004-2006гг. в ходе реализации федеральной целевой программы «Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующее годы)». В 2008 году строительно-восстановительные работы завершены в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008-2012 годы».

В настоящее время: действующее предприятие.

Планируемая к выпуску продукция: теплоизоляционные трубы, пружинные блоки, поролон.

Проектная мощность – 10,0 млн. руб.

Произведено продукции с начала 2022 года – 0,0 тыс. руб.

Среднесписочная численность: -

**12) ГУП «Чеченская генерирующая компания»**

Расположение: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Машинная, 25.

Площадь территории завода составляет 1,73 га. Здания и сооружения на территории земельного участка отсутствуют.

В целях организации производства электрической энергии на территории Чеченской Республики ГУП «Чеченпромстройсервис» переименовано в ГУП «Чеченская генерирующая компания» Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 02.02.2015 г. № 10-р.

Произведено продукции с начала 2022 года – 19649,7 тыс. руб.

Среднесписочная численность: 21чел.

**13) ГУП «Геотермальные воды»**

Расположение: Чеченская Республика, пос. Гикало, ул.Тепличная, 1.

В настоящее время: предприятие не функционирует.

Среднесписочная численность: -

**14) ООО «Электропульт-Грозный»**

Предприятие создано в 2006 году.

Расположение: Чеченская Республика, г.Грозный, Старопромысловский район, ул.Угольная,320

Специализация предприятия: производство низковольтного и средневольтного распределительного электротехнического оборудования.

Площадь территории – 1,16 га

Производственная площадь – 5061 кв.м

В настоящее время:

Выпускаемая продукция: низковольтное и средневольтное распределительное электрощитовое и трансформаторное оборудование.

Производственная деятельность с начала 2022 года не осуществлялась.

Среднесписочная численность: -

**15) ООО «Чеченавто»**

Расположение: Чеченская Республика, г. Аргун, ул. Дзержинского, 33

Специализация предприятия: производство легковых автомобилей

Площадь территории – 1,84 га

Выпускаемая продукция: сборочное производство автомобилей модели LADA «GRANTA».

Произведено продукции с начала 2022 года – 468 324,6 тыс. руб.

Среднесписочная численность: 176 чел.

**16) Государственное бюджетное учреждение «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики»**

Предприятие создано в соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики от 28.12.2010 г. № 232 и распоряжением Правительства Чеченской Республики от 03.09.2010 г. № 395-р.

Расположение: Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловский район, ул.Угольная, 320

Численность работающих – 36 чел.

В настоящее время: данное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметами и целями, определенными Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», другими нормативными правовыми актами в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и уставом учреждения путем выполнения работ и оказания услуг в сфере энергосбережения.

**17) Государственное казенное учреждение «Управление по обеспечению деятельности Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики»**

Предприятие создано в соответствии с распоряжением Правительства Чеченской Республики от 21.02.2017г. № 39-р.

Расположение: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Гикало, 4.

Численность работающих – 27 чел.

Осуществляет деятельность согласно Уставу. Предметом деятельности Управления является ведение делопроизводства, осуществление мероприятий по охране труда и технике безопасности и обеспечение технического сопровождения деятельности Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики.

**18) ООО «Энергия-Плюс»**

Расположение: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Старосунженская 29.

Специализация предприятия: производство приборов учета энергоресурсов (счетчики электроэнергии).

Выпускаемая продукция: приборы учета энергоресурсов (счетчики электроэнергии).

Произведено продукции с начала 2022 года – 0,0 тыс.руб.

Среднесписочная численность: -.

**19) ООО «Грозненский завод электрозащитного оборудования»**

Расположение: Чеченская Республика, г. Грозный,

Вид деятельности – производство оборудования электротехнического назначения.

Произведено продукции с начала 2022 года –16305,0 тыс.руб.

**20) Некоммерческая организация «Региональный фонд развития промышленности Чеченской Республики»**

Предприятие создано в соответствии с распоряжением Правительства Чеченской Республики от 26.11.2021г. № 430-р.

Расположение: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Гикало, 4.

Численность работающих – 8 чел.

Осуществляет деятельность согласно Уставу. Предметом деятельности является предоставление займов промышленным предприятиям Чеченской Республики на льготных условиях для развития их действующих и перспективных проектов.

9. Основные показатели производственной и финансовой деятельности

Основные показатели производственной деятельности предприятий Министерства по состоянию на 01.09.2022г. приводятся в ***Приложении №2*** к настоящему отчету.

Основные показатели финансовой деятельности предприятий Министерства по состоянию на 01.09.2022 г. приводятся в ***Приложении №3*** к настоящему отчету.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование показателей** | **По плану** | **По факту** | **в % по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года** |
| 1 | Численность работников, в том числе: | 485 | 311 | 89,6 |
|  | - в аппарате | 70 | 47 | 74,6 |
|  | - в подведомственныхПредприятиях | 415\* | 264 | 93,0 |
| 2 | Количество вновь созданных рабочих мест | - | - | - |
| 3 | Объем произведенной продукции или оказанных услуг, млн. руб. | 1 678,5 | 539,8 | 49,1 |

 \*снижение планового значения численности работников наблюдается в связи с процедурой ликвидации следующих предприятий: ГУП «Трансмаш», ГУП «Беркат» (в рамках распоряжения Правительства ЧР от 24.02.2016 г. № 33-р предприятия находятся на стадии ликвидации).

 10. Плановые показатели по выпуску продукции и оказанию услуг

 Плановые показатели по выпуску продукции и оказанию услуг предприятиями Министерства на 01.09.2022 г. приведены в ***Приложении №4.***

11. Результаты производственно-хозяйственной деятельности предприятия за отчетный период (прибыль, убыток, затраты на производство и реализацию продукции, услуг и т.д.)

Результаты производственно-хозяйственной деятельности предприятий приводятся в ***Приложении №2.***

12. Внедрение инновационных и энергосберегающих технологий и меры, направленные на повышение энергетической эффективности производства. Принимаемые меры по модернизации оборудования

12.1. Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сферах ведения министерства с 2014 года проводятся в рамках подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» государственной программы Чеченской Республики «Развитие промышленности, энергетики и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике» на 2014-2023 годы» (утверждена постановлением Правительства ЧР от 03.12.2013г. № 315).

В соответствии с ч.1 ст.25 Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», государственными унитарными предприятиями, находящимися в ведении Министерства, разрабатываются и утверждаются программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, содержащие:

1) целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации этих программ, и их значения;

2) мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), включая экономический эффект от проведения этих мероприятий.

13. Анализ работы предприятий за аналогичный отчётный период (за аналогичный период предыдущего года)

Анализ показателей производственной деятельности предприятий Министерства по состоянию на 01.09.2022 г. приводится в ***Приложении №2.***

14. Структура капитальных вложений за отчётный период и выполнение плана капитальных вложений.

В рамках Инвестиционной программы АО «Чеченэнерго» с начала 2022 года осуществлены капитальные вложения на сумму 495 947,43 млн. руб.