Обзорная справка по инвестиционным проектам в сфере промышленности и энергетики по состоянию на 01.03.2022г.

**В сфере промышленности Чеченской Республики:**

***1) Модернизация цементного завода АО «Чеченцемент»» 2 этап первая очередь.*** ***включающая в себя строительство линии обжига и модернизацию сырьевого отделения.***

*Цель проекта*: Увеличение конкурентоспособности выпускаемой продукции, создание до 150 новых рабочих мест.

*Инициатор проекта:* АО «Чеченцемент».

*Проектная мощность*: 1,5 млн тонн клинкера/цемента в год (в т.ч. 1,0 млн тонн сухим способом).

*Общая стоимость проекта:* – 12 745, 90 млн.руб.(внебюджетные источники)

*Эффективность проекта*:- создание 150 рабочих мест

*Сроки реализации:* 2022-2024 гг.

*Текущий статус реализации проекта: В настоящее время ведётся работа по разработке проектно-сметной документации для реализации 2-го этапа модернизации завода , также в рамках модернизации разработан бизнес-план и финансовая модель для привлечения заемных средств, указанный выше бизнес-план и финансовая модель необходимо доработать с учётом изменений цен на оборудование и строительно-монтажные работы.*

***2) Модернизация производства систем сохранения энергии.***

*Цель проекта:* Модернизация действующего производства.  *Инициатор проекта: АО «Вайн-Лиа»*

*Общая стоимость проекта:* –500,0 млн. руб.

*Проектная мощность:* 30 МВтч в год.

*Эффективность проекта:* - создание 58 рабочих мест

*Сроки реализации:* 2022-2026 гг.

*Текущий статус реализации проекта: В настоящее время АО «Вайн - ЛИА» рассматривается вопрос о финансировании Проекта за счет льготного займа, предоставляемого Фондом развития промышленности (ФРП) Минпромторга РФ.*

***3) Модернизация производства коронарных стентов ООО «РК-Групп»***

*Цель проекта:* Модернизация действующего проекта, повышение производительности. *Инициатор проекта: ООО «РК-Групп»*

*Общая стоимость проекта:* –214,0 млн. руб.

*Проектная мощность:* 42 тыс. штук в год

*Эффективность проекта:* - создание 10 рабочих мест

*Сроки реализации:* 2022-2023 гг.

*Текущий статус реализации проекта: Проводится анализ альтернативных поставщиков оборудования, комплектующих и запасных частей.*

***4) Организация производства медицинских масок и перчаток.***

*Цель проекта : Выпуск на территории Чеченской Республики производства 45 тыс. медицинских масок за смену и 1,5 тыс. перчаток за смену.*

*Инициатор проекта:* ООО «РК Фармацевтика»

*Проектная мощность* : Производство 45 тыс. медицинских масок за смену и 1,5 тыс. перчаток за смену (8 часов).

*Общая стоимость проекта:* – 435,0 млн. руб. (внебюджетные источники)

*Эффективность проекта*:- создание 35 рабочих мест

*Сроки реализации:* 2022-2023гг.

*Текущий статус реализации проекта: Проводится анализ альтернативных поставщиков оборудования, комплектующих и запасных частей.*

***5) Создание инновационного строительного технопарка «Казбек»***

*Цель проекта:* Выпуск современных, конкурентоспособных строительных материалов.

*Инициатор проекта: НАО «ИСТ Казбек»*

*Общая стоимость проекта:* –9778,3 млн. руб.(внебюджетные источники) С начала реализации проекта объём вложенных средств по состоянию на 01.02.2022 г. составляет 9 254,775 млн. руб.

*Проектная мощность:* -завод по производству блоков и армированных плит из ячеистого бетона автоклавного твердения мощностью 294,4 тыс. м в год; - завод по производству фиброциментных изделий автоклавного и воздушного твердения мощностью 2 804 тыс. м в год ; -завод по производству сухих строительных смесей мощностью 74, 1 тыс. тонн в год; -завод по производству строительной извести мощностью 32,4 тыс. тонн в год.

*Эффективность проекта:* - создание 520 рабочих мест. С начала реализации проекта создано-278. В 2022 году планируется к созданию 242 рабочих мест.

*Сроки реализации:* 2015-2022 гг.

*Текущий статус реализации проекта: Проект на завершающей стадии реализации, в 3 квартале 2022 года планируется завершить строительно-монтажные работы.*

***6)Создание производства строительных теплоизоляционных материалов.***

*Цель проекта:* Выпуск базальтовой минеральной ваты.  *Инициатор проекта: ООО «Стройинвест-А».*

*Общая стоимость проекта:* –3603,6 млн. руб. (внебюджетные источники)

*Проектная мощность:* 80 тыс. тонн в год.

*Эффективность проекта:* - создание 192 новых рабочих мест.

*Сроки реализации:* 2022-2023 гг.

*Текущий статус реализации проекта: В настоящее время проект находится на стадии подготовки площадки для начала строительно-монтажных работ. Инициатором проекта проводятся переговоры с китайской компанией на поставку технологии.*

***7) Эпоксидные смолы и сырьевые компоненты для их производства.***

*Цель проекта:* Налаживание производства эпоксидных смол и сырьевых компонентов для их производства.  *Инициатор проекта: ООО «Химиж».*

*Общая стоимость проекта:* –959,0 млн. руб.(внебюджетные источники)

*Проектная мощность:* 15 000 тыс. тонн в год.

*Эффективность проекта:* - создание 50 новых рабочих мест

*Сроки реализации:* 36 месяцев.

*Текущий статус реализации проекта: В декабре 2021 года подписано соглашение между Председателем Правительства Чеченской Республики М.М. Хучиевым и генеральным директором ООО «Химиж" А.И. Захаровым. о намерениях по реализации инвестиционного проекта на территории особой экономической зоны промышленно производственного типа «Грозный».*

**В сфере энергетики Чеченской Республики:**

***1) Солнечная электростанция «Ачхой-Мартановская» (новое строительство)***

*Цель проекта:* Снижение потерь электрической энергии.  *Инициатор проекта: ООО «Хевел Региональная генерация».*

*Общая стоимость проекта:* –800,0 млн. руб.

*Проектная мощность:* 10 МВт; 13,4 млн. кВт\*ч.

*Эффективность проекта:* -В период строительства более 50 рабочих мест, на постоянной основе -14 рабочих мест.

*Сроки реализации:* 2021-2022гг.

*Текущий статус реализации проекта: В настоящее время осуществляется реализация подготовительного этапа, в том числе ведутся проектные работы, осуществляется разработка проектной документации с целью определения оптимальной точки подключения для технологического присоединения к электрическим сетям, подготовка технических требований для проведения конкурсных процедур по выбору поставщиков основных материалов и оборудования.*

***2) Солнечная электростанция «Курчалоевская» (новое строительство).***

*Цель проекта:* Повышение надёжности качества поставляемой электроэнергии потребителям Чеченской Республики.  *Инициатор проекта: ООО «Юнигрин Пауэр», при этом ГК «Хевел» вступит партнером и поставщиком оборудования в рамках реализации проекта.*

*Общая стоимость проекта:* –1,771 млрд .руб.

*Проектная мощность:* 25 МВт; 36,7 млн. кВт\*ч.

*Эффективность проекта:* - В период строительства до 120 рабочих мест, на постоянной основе 19 рабочих мест.

*Сроки реализации:* 2022-2024 гг.

*Текущий статус реализации проекта: Завершён перевод категории земли. Ведутся проектные работы.*

***3) Малая гидроэлектростанция «Башенная» в Итум –Калинском муниципальном районе.***

*Цель проекта:* Повышение надёжности и качества поставляемой электроэнергии потребителям Чеченской Республики  *Инициатор проекта: ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР»*

*Общая стоимость проекта:* –3,3 млрд. руб.

*Проектная мощность:* 10 МВт; 70 млн. кВт\*ч.

*Эффективность проекта:* - создание 25 рабочих мест

*Сроки реализации:* 2022-2024 гг.

*Текущий статус реализации проекта: ведутся проектные работы.*

***4) Малая гидроэлектростанция «Нихалоевская».***

*Цель проекта:* Повышение надёжности и качества поставляемой электроэнергии потребителям Чеченской Республики.  *Инициатор проекта: ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР».*

*Общая стоимость проекта:* –7,9 млрд. руб.

*Проектная мощность:* 23 МВт; 120 млн. кВт\*ч.

*Эффективность проекта:* - создание 25 рабочих мест

*Сроки реализации:* 2022-2025 гг.

*Текущий статус реализации проекта: В настоящее время проводится процедура согласования технического задания с проектным институтом в целях разработки ПСД.*

***5) Реализация Программы повышения надёжности электросетевого комплекса Че6ченской Республики на 2020-2024 гг.***

*Цель проекта:* Повышение надёжности и качества поставляемой электроэнергии потребителям Чеченской Республики.

*Общая стоимость проекта:* –15,6 млрд. руб.

*Проектная мощность:* По Программе будет введено 488,19 МВА мощности (трансформаторы) и 4955 км воздушных и кабельных линий разных классов напряжения.

*Эффективность проекта:* - не предполагается увеличение рабочих мест.

*Сроки реализации:* 2022-2024гг.

*Текущий статус реализации проекта: Министерством подготовлен и направлен в Правительство Чеченской Республики проект письма Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова в адрес Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина с просьбой выделить 5,1 млрд. руб. для реализации 1 этапа этой программы.*

***6) Реализация программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях .***

*Цель проекта:* Повышение надёжности и качества поставляемой электроэнергии потребителям Чеченской Республики.  *Инициатор проекта: АО «Чеченэнерго»*

*Общая стоимость проекта:* –5,1 млрд. руб.

*Проектная мощность:* По Программе необходимо установить 178 тыс. узлов учёта электроэнергии, создать новую сеть 6/10-0,4 кВ.

*Эффективность проекта:* - не предполагается увеличение рабочих мест.

*Сроки реализации:* 2022-2024 гг.

*Текущий статус реализации проекта: Имеется разработанная ПСД , проект в стадии реализации.*

***7) Реализация Программы газоснабжения и газификации.***

*Цель проекта:* Повышение надёжности и безопасности газоснабжения потребителей Чеченской Республики.  *Инициатор проекта: ПАО «Газпром».*

*Общая стоимость проекта:* –12.3 млрд. руб .

*Проектная мощность:* Газификация домовладений в количества 63,8 тыс. ед.

*Эффективность проекта:* - не предполагается увеличение рабочих мест.

*Сроки реализации:* 2022-2025гг.

*Текущий статус реализации проекта: Программа реализуется в соответствии со сроками.*